Table of Contents

# Вопросы заказчику по T01.2

Задача: TRANSPORT-45586 (T01.2, API CRUD избранных маршрутов) · Epic: TRANSPORT-45584 Версия от 08.10.2026. Вопросы 7–12 перенесены из сводного списка «Вопросы заказчику по T01.1 и T01.2» без изменения номеров и формулировок, с дополнениями по итогам обследования кода 08.10.2026. Вопросы 16–19 добавлены. Состав: только открытые вопросы. Согласованное — в приложении, повторно не спрашиваем. Пометка [КОД] означает, что факт проверен по исходному коду системы.

Сводка. Открытых вопросов 10: перенесено — 6 (№ 7–12), добавлено — 4 (№ 16–19). Без ответов на № 7, 8 и 9 нельзя завершить проверки при сохранении и правила списка.

О нумерации. Мои дополнения начинаются с 16, потому что места 13–15 в сводном списке уже заняты. По редакции 8 списка архитектору известны два из них: 14 — влияют ли подразделения на тарифы, 15 — нужно ли фильтровать список маршрутов по должности сотрудника. Содержание 13 у меня отсутствует. Если нумерация разошлась, пришлите действующий сводный список — сдвину.

## Вопрос 7. Действие при дубле

Откуда. Критерий дубля — вопрос 4 первой части; T01.1, D09.

Суть. Что должна делать система при попытке сохранить дубль.

Варианты.

- A. Отказ с сообщением об ошибке (сохранение запрещено).

- B. Предупреждение, сохранение разрешено.

Рекомендация. A.

## Вопрос 8. Период действия: часовой пояс и граничные дни

Откуда. Период можно не задавать; проверка идёт на желаемую дату заказа (встреча 05.10). Даты периода хранятся без времени, а заказ оформляют в разное время суток и в разных часовых поясах.

Суть. В каком часовом поясе трактуются границы периода и включается ли последний день целиком. От ответа зависит, показывается ли маршрут в первый и последний день периода, когда он считается истёкшим и как это согласуется с датами действия тарифа.

Варианты.

- A. Часовой пояс региона первой точки; последний день включается целиком (до 23:59:59).

- B. Другое правило.

Рекомендация. A.

Подтверждено кодом (08.10). [КОД] Часовой пояс штатного расчёта — пояс региона, то есть вариант A совпадает с тем, как платформа уже работает. У тарифов группового трансфера поиск ограничен датами тарифа включительно — границы «целиком» тоже совпадают.

Важное ограничение (08.10). [КОД] У тарифа такси собственных дат нет — только признак активности и даты договора. Поэтому для такси система может проверить «тариф действует сейчас», но не может проверить «тариф будет действовать на дату поездки». Для группового трансфера даты тарифа есть. Это значит, что при заказе такси на будущую дату гарантии «маршрут точно доступен» нет, и правило придётся описать по-разному для двух видов транспорта.

Примечание. Для поездки после полуночи (например, 02:00 1 сентября) датой заказа считается 1 сентября.

## Вопрос 9. Список справочника: фильтры и показ истёкших маршрутов

Откуда. На макете есть поиск по номеру, кнопка фильтров и пагинация; состав фильтров не показан.

Суть. Какие фильтры нужны, показывать ли истёкшие маршруты в списке управляющего и как их отличать; нужен ли доступ к вручную удалённым записям.

Варианты.

- A. Поиск по номеру; фильтры по виду транспорта, классу, ночному признаку и статусу; истёкшие показываются с пометкой, только для чтения; удалённые не показываются.

- B. Другой состав.

Рекомендация. A.

## Вопрос 10. Что видит пользователь, когда тариф маршрута перестал действовать

Откуда. Протоколы 17.09 (п. 10) и встреча 05.10: маршрут действует, пока действует тариф. Отчёт разработчика (срез 05.10): если связанный тариф истёк, избранный маршрут нельзя использовать для нового заказа.

Суть. Как показывать такой маршрут: скрывать при выборе, показывать как недоступный с пояснением, оставлять только для просмотра в справочнике.

Варианты.

- A. Скрыт при выборе заявки; в справочнике виден с пометкой «нет действующего тарифа».

- B. Виден при выборе, но недоступен.

Рекомендация. A.

Уточнение по итогам обследования кода (08.10). Для такси признак «нет действующего тарифа» можно вычислить только на текущий момент (см. вопрос 8). Поэтому при варианте A для такси возможна ситуация: маршрут виден и выбран сегодня, а на дату поездки тарифа уже нет — отказ произойдёт при оформлении заявки, а не при выборе маршрута. Нужно подтвердить, что это допустимо, или назвать, какое сообщение пользователь должен получить при таком отказе.

## Вопрос 11. Массовый импорт маршрутов из Excel и лимит в 80 маршрутов

Откуда. Ответы 10.09: «на старте до 80 маршрутов, массовый импорт нужен». Протокол 17.09, п. 11: формат Excel, выгружаются те же поля, что в справочнике; шаблон разрабатывается самостоятельно, все участвующие поля должны быть заполнены; образец — реализация в тарифах. Режим обработки ошибок, правила дублей и характер функции (разовая или постоянная) не обсуждались. Отчёт разработчика (срез 05.10): импорт сделан, 80 маршрутов загружаются, 81-й отклоняется; отказ от частичной загрузки проверялся. В T01.1 и T01.2 импорта пока нет.

Суть. (1) Является ли 80 маршрутов пределом или стартовым объёмом; (2) что делать с файлом, где есть ошибки в строках и дубли; (3) разовая это функция на старте или постоянная; (4) кто имеет право загружать.

Варианты.

- (1) A. 80 — стартовый объём, предела нет. B. Жёсткий предел 80 маршрутов.

- (2) A. Любая ошибка отклоняет весь файл (частичной загрузки нет), пользователь получает перечень ошибок по строкам. B. Загружаются корректные строки, ошибочные выгружаются отчётом.

- (3) A. Постоянная функция справочника. B. Разовая загрузка на старте.

- (4) A. Те же пользователи, что управляют справочником. B. Отдельное право.

Рекомендация. (1) A; (2) A — нет частично заполненных справочников, поведение уже реализовано разработчиком; (3) A; (4) A.

Важно. Функция уже реализована разработчиком, но в спецификации её нет. Ответ нужен, чтобы зафиксировать контракт, а не чтобы решить, делать ли её.

## Вопрос 12. Режимы заказа «Я», «Мой коллега», «Для клиента»

Откуда. Отчёт разработчика (срез 05.10): на демонстрации видны режимы «Я» и «Мой коллега»; доступность избранного маршрута в режиме «Для клиента» не подтверждена. В T01.1 и T01.2 режимы заказа не описаны (виджеты — T02.1/T03.1).

Суть. В каких режимах заказа доступны избранные маршруты, отдельно для такси и трансфера.

Варианты.

- A. Во всех режимах, включая «Для клиента».

- B. Только «Я» и «Мой коллега».

- C. Различается для такси и трансфера (указать).

Рекомендация. Рекомендации нет, зависит от правил заказчика; предложение для единообразия — A, если фиксированная цена по прайсу действует для любого пассажира.

## Вопрос 16. Учитывать ли в рекомендуемой стоимости надбавки за время и день недели

Откуда. [КОД] Цена такси зависит от времени не только через ночной тариф: она умножается на временной коэффициент — выходной (суббота, воскресенье), утро, день, вечер, ночь (CalculateServiceImpl.java:991-1013, :1053). В избранном маршруте даты поездки нет, поэтому для расчёта берётся условная дата. У тарифов группового трансфера временных коэффициентов нет. Встреча 05.10: рекомендуемая стоимость в справочнике обязательна.

Суть. Рекомендуемая стоимость — ориентир по тарифу. Нужно решить, по какому времени её считать: по будничному дню и дневному времени, или с учётом надбавок, если маршрут обычно выполняется вечером, ночью или в выходные.

Варианты.

- A. Считать по будничному дню в дневное время (для ночного маршрута — по ночному времени будничного дня). Выходной и вечерний коэффициенты не учитываются.

- B. Учитывать выходной и вечерний коэффициенты — тогда нужно указать, какой день и время считать типичными для маршрута.

- C. Задавать типичное время поездки в самой записи маршрута — новое поле в справочнике.

Рекомендация. A: значение воспроизводимо и не зависит от момента сохранения; цену поездки всё равно задаёт прайс. B и C усложняют справочник ради ориентира, который пользователю не показывается.

Отдельно нужно знать о рекомендуемой стоимости (08.10). [КОД] Штатный расчёт выбирает договор случайно, с вероятностью по сумме договора. Если у организации на один класс и регион действует несколько договоров, рекомендуемая стоимость будет разной при каждом пересчёте независимо от ответа на этот вопрос. Вопрос о том, как с этим быть, поставлен архитектору (вопрос архитектору 25). Здесь нужно только подтвердить, что рекомендуемая стоимость — ориентир, и приблизительность допустима.

Примечание. Отдельно подтвердить, что «рабочий день» для расчёта — это любой день кроме субботы и воскресенья, без учёта праздничного календаря.

## Вопрос 17. Согласование и лимиты для заявки по фиксированной цене

Откуда. [КОД] В системе есть согласование заявок: настройки хранятся на пару «организация + вид транспорта» (approval_active, min_cost_to_be_approved в копейках, исключения по цели поездки и региону). Заявка проходит автосогласование, если согласование выключено или её стоимость строго меньше порога; иначе ждёт согласующего. [КОД] Резерв лимита сотрудника делается по плановой стоимости заявки, и списание при завершении тоже по плановой, а не по фактической.

Суть. Заявка по избранному маршруту попадёт в эти механизмы со своей фиксированной ценой по прайсу. Нужно подтвердить, что так и должно быть, или назвать исключения.

Варианты.

- Согласование: A. Заявка по маршруту согласуется как обычная, по фиксированной цене против порога организации. B. Заявки по избранным маршрутам согласования не требуют — цена заранее утверждена в справочнике.

- Лимит сотрудника: A. Резервируется и списывается фиксированная цена, как обычная плановая стоимость. B. Заявки по маршрутам в лимит не включаются.

Рекомендация. Согласование — A (цена в справочнике утверждается управляющим справочниками, а не согласующим по заявке); лимит — A. Если выбирается B по согласованию, нужно назвать, кто и когда утверждает прайс, чтобы согласование не обходилось.

Почему это нужно для T01.2 (08.10). [КОД] Активной считается заявка в любом нетерминальном статусе: терминальны только «отменена» и «завершена». Статус ожидания согласования — нетерминальный, значит заявка, зависшая на согласовании, блокирует деактивацию маршрута. При варианте B по согласованию такой блокировки не будет.

## Вопрос 18. Можно ли изменять маршрут, по которому есть активные заявки

Откуда. Протокол 10.09, п. 7: корректировка разрешена с сохранением, кто и когда правил. T01.1 и T01.2: деактивация при активной заявке запрещена. Для изменения такого правила нет. Заявка хранит версию маршрута, поэтому её собственные данные от правки справочника не меняются (протокол 10.09, п. 9).

Суть. Запрет изменения из запрета деактивации не следует, и вводить его самостоятельно мы не будем. Нужно решение: допустимо ли править маршрут, по которому уже оформлены, но не завершены поездки.

Варианты.

- A. Изменение разрешено всегда. Оформленные заявки сохраняют данные своей версии маршрута; новые заявки идут по новой версии.

- B. Изменение запрещено, пока есть активные заявки — как и деактивация.

- C. Разрешено частично: цену и название менять можно, точки маршрута — нельзя.

Рекомендация. A: история версий для этого и нужна, а запрет остановит работу управляющего справочниками на время выполнения поездок.

## Вопрос 19. Нужна ли в карточке маршрута дата последнего расчёта

Откуда. T01.1, D12: решено не добавлять поле даты расчёта, поскольку устаревание расчёта зависит от смены тарифа, а не от времени. Оговорка: если интерфейсу дата расчёта нужна — поле добавляется. Макеты T01.3 этого не показывают.

Суть. Нужно ли управляющему справочниками видеть, когда расстояние, время и рекомендуемая стоимость маршрута рассчитывались последний раз.

Варианты.

- A. Не нужно. Значения всегда соответствуют сохранённым данным, потому что сервер пересчитывает их при каждом сохранении.

- B. Нужно — показывать дату и время последнего расчёта в карточке и в списке.

Рекомендация. A. При варианте B в модель данных добавляется поле, и нужно решить, что считать признаком устаревшего расчёта: одной даты для этого недостаточно.

## Приложение. Согласовано, повторно не спрашиваем

| Тема | Решение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Число точек маршрута | От 2 до 26, включая базу. Первая точка — место базирования (гараж, отель), последняя — конечная; для маршрутов с возвратом совпадает с базой | Встреча 05.10 (10:24–12:04) |
| Ожидание на крайних точках | На первой и последней точках ожидания нет | Встреча 05.10 |
| Фиксация ожидания | Задаётся для конкретных точек и фиксируется при создании маршрута | Протоколы 10.09 (п. 3) и 17.09 |
| Название точки | Поле необязательное | Встреча 05.10 (09:40–10:11) |
| Две стоимости | Фиксированная по прайсу и расчётная по тарифу хранятся раздельно; прайс вводится вручную и может быть изменён после расчёта | Протокол 10.09, п. 5; BR-05 |
| Рекомендуемая стоимость | Обязательна в справочнике, пользователю при оформлении не показывается (на подтверждении — вопрос 2 первой части) | Встреча 05.10 (09:00–09:25) |
| Бесплатное ожидание | В справочнике не хранится; на цену по прайсу не влияет. В виджетах предлагается показывать плановое ожидание | T01.1 D07 |
| Период и тариф | Круглогодичные маршруты допускаются; маршрут действует, пока действует тариф; период маршрута тарифом при сохранении не ограничивается | Встреча 05.10 (12:07–12:24); протокол 17.09, п. 10 |
| Истёкший маршрут | В списке выбора на клиенте не появляется; архив истёкших не ведётся; запись доступна только для чтения | Протокол 10.09, п. 15; T01.1 D14 |
| Отдельные записи | Разные вид транспорта, класс услуги или ночной признак — всегда отдельная запись с отдельным ID | Протокол 10.09, п. 1 |
| Ночной тариф и период действия | Два разных поля | Протокол 10.09, п. 4 |
| Ночной признак трансфера | Необязателен, по умолчанию выключен | Встреча 05.10 |
| Изменение маршрута | Корректировка разрешена, в базе сохраняется, кто и когда правил; для отчётности используются данные маршрута на дату создания заявки | Протокол 10.09, п. 7 и п. 9 |
| Удаление | Логическое, с сохранением истории; при активной заявке запрещено, завершённые поездки не препятствуют; вручную удалённая запись не восстанавливается | Протоколы 10.09 и 17.09 |
| Изменение точек при оформлении | Сбрасывает номер маршрута, заявка становится обычной | Протокол 10.09, п. 3 |
| Права доступа | Доступ у авторизованных пользователей с правами; отдельная бизнес-роль не выделяется | Протокол 10.09, п. 10 |
| Ошибка «Заведите тариф» | Появляется в корпоративном кабинете при создании маршрута, если для территории первой точки тарифа нет | Протокол 10.09, п. 11 |
| Территория | Определяется по первой точке маршрута | Протокол 17.09, п. 6 |
| Транспортное средство | В маршруте не хранится, выбор автомобиля — при оформлении заявки | Протокол 17.09, п. 4 |
| Цель поездки | Относится к заявке, в справочнике не хранится | Протокол 17.09, п. 9 |
| Классы такси | OFFICIAL («Служебный») и автобусные классы остаются | Протокол 17.09, п. 5; встреча 05.10 (12:24–13:30) |
| Класс «Выбор автомобиля» | Рекомендуемая стоимость и тариф для него необязательны, цена не придумывается, в карточке прочерк | T01.1 D15 |
| Эскалация менеджеру | Отдельный признак не нужен, расхождение только подсвечивается | Протокол 17.09, п. 12 |
| Расхождение цены вниз | Если фактическая стоимость ниже плановой — не отмечается | Протокол 10.09, п. 6 |
| Тариф маршрута для реестров | В маршруте хранится клиентский тариф «на входе»; тариф перевозчика в маршрут не попадает | Встреча 05.10 (около 01:24) |
| Кнопки расчёта | Нужны две: «расчёт по тарифу» и «Рассчитать маршрут»; расчёт не автоматический при вводе адреса | Протокол 10.09, п. 17 |
| Платные дороги и парковка | Система их не отслеживает; остаётся на усмотрение того, кто вносит стоимость | Протокол 10.09, п. 10 |