# Вопросы архитектору по T01.1 и T01.2

Версия от 09.10.2026 (восемнадцатая редакция). В документе только вопросы, на которые нужен ответ архитектора. По сравнению с семнадцатой редакцией убраны вопросы, которые решаются по умолчанию: предложение записано в T01.1 или передано в T01.2 с пометкой [СОГЛАСОВАТЬ С АРХИТЕКТОРОМ] и будет рассмотрено при согласовании документов (расчёт рекомендуемой цены: пересчёт при сохранении, условная дата, временные коэффициенты; права на справочник; методы изменения и деактивации; семантика PUT; состояния записи и повторный DELETE; предрасчёт для кнопок формы; идемпотентность POST). К архитектору не относятся: название точки (вопрос интеграторов диспетчерской, по умолчанию в заявку не передаётся) и отсутствующее ожидание с пропуском антифрода (реализация T04.1). До замеров в T01.4 отложены число вызовов сервиса тарифов с кэшем и выбор синхронного или асинхронного импорта. Вопросы о перепроверке тарифа при создании заявки и об активных заявках объединены в вопрос 1. Решённые вопросы (граница сервиса, типы и ограничения, правило определения тарифа, способ получения списка тарифов с ценами, номер маршрута, 26 точек, отсутствие ограничений классов по должности и др.) и ответы заказчика от 08.10 зафиксированы в T01.1 и в журнале решений и повторно не задаются. Пометка [КОД] и [ПОДТВЕРЖДЕНО КОДОМ] означает проверку по исходникам платформы; [СТЕНД] - наблюдение на тестовом стенде 08.10 (тестовая организация с условными данными; данных Манжерока на стенде нет, картину нужно перепроверить после их появления). Бизнес-правила вынесены в список вопросов заказчику.

# Часть 1. Модель данных, интеграция и заявка (T01.1, T01.4, T04.1)

## Вопрос 1. Два межсервисных метода для заявки по маршруту: перепроверка на дату и активные заявки (T04.1, T01.2)

Откуда: Решено (ответ архитектора 08.10): при создании заявки сервер обязательно перепроверяет тариф и период маршрута на дату поездки независимо от того, как построен список; иначе маршрут, выбранный «на сегодня», пройдёт на дату, где тарифа уже нет. Решено (журнал решений, граница 08.10): существующие сервисы меняются только в объёме T04.1 (поля заявки) и T01.4 (вызовы существующих методов тарифов и geo). Решено (T01.1, раздел 6): при активной заявке удаление маршрута запрещено, завершённые поездки не препятствуют; активной считается заявка в нетерминальном статусе. [ПОДТВЕРЖДЕНО КОДОМ] Сейчас при создании заявки сервис заявок берёт tariffId, стоимость, расстояние и время из запроса и не пересчитывает их; gRPC-пересчёт через сервис тарифов используется только при удалении точки существующей заявки (RequestForTaxiServiceImpl.java:187-188; RequestServiceImpl.java:435-450). Перепроверка - новая логика T04.1. [ПОДТВЕРЖДЕНО КОДОМ] У статуса заявки есть признак terminal (TripRequestStatus.java:467, 870-874); для такси и группового трансфера терминальны только «отменена» и «завершена», остальные статусы активны. Недоступность проверки не означает отсутствие активных заявок.

Суть: Подтвердить, что в T04.1 входят два новых вызова между сервисами заявок и маршрутов, и выбрать для каждого владельца метода: (1) перепроверка маршрута при создании заявки; (2) проверка активных заявок при деактивации маршрута и защита от создания заявки во время деактивации.

Варианты:

1. Перепроверка при создании заявки. A. Сервис заявок вызывает метод сервиса маршрутов «доступен ли маршрут на дату» (одно правило доступности в одном месте). B. Сервис заявок проверяет сам по сохранённым параметрам маршрута и вызову тарифов.

2. Активные заявки. A. Сервис заявок предоставляет метод «есть ли активные заявки по favorite_route_id»; деактивация и создание заявки согласуются через версию маршрута (заявка хранит favorite_route_version; деактивация меняет версию). B. Сервис маршрутов хранит счётчик активных заявок, обновляемый событиями.

Рекомендация: 1 - A: правило доступности остаётся в одном месте. 2 - A; при недоступности проверки деактивация отклоняется (500/503), а не выполняется.

Примечание: Оба вызова затрагивают сервис заявок (вызов метода маршрутов и новый метод проверки активных заявок) и выходят за границу «поля заявки»: нужно подтвердить, что они входят в T04.1.

## Вопрос 2. Источник digitId и локальные данные организации для сервиса маршрутов (D13)

Откуда: Решено (T01.1, D13): номер выдаёт штатная библиотека human-readable-generator; digitId определяется на сервере и с клиента не принимается. Архитектор (08.10): откуда брать digitId (какой сервис или справочник организаций, какой ключ), он не знает. [ПОДТВЕРЖДЕНО КОДОМ] В токене доступа нет организации и digitId: в нём id учётной записи, роли и scope (AccessTokenProviderImpl.java:105-121). Сервисы платформы определяют организацию по цепочке «учётная запись → сотрудник → подразделение → организация» в локальных таблицах, которые наполняются сообщениями Kafka от корпоративного сервиса (топик service.organization, а также .department, .employee, .position; OrganizationListenerImpl.java:25-35, kafka.yml:46-64). Такая же локальная копия организаций с digit_id есть в сервисе тарифов, а сервис заявок берёт digitId для номера заявки из своей копии организации (RequestForTaxiServiceImpl.java:172-179). [КОД] gRPC-контракт организаций с полем digitId существует (organizations.proto:146), но сервис заявок им для этого не пользуется. [СТЕНД] На стенде (08.10) номера объектов разных сервисов содержат одну и ту же часть организации 0013: тарифы TF-0013-…, пользователи US-0013-…, должности PS-0013-…. Формат (четыре цифры с ведущими нулями) и общий для сервисов digitId подтверждены; из какого сервиса или справочника сервис маршрутов должен брать значение, по стенду не определяется.

Суть: Подтвердить способ, которым сервис маршрутов получает организацию автора и digitId: сделать, как другие сервисы, локальную копию организаций, подразделений и сотрудников по подпискам Kafka, или запрашивать организации у корпоративного сервиса.

Варианты:

A. Локальная копия организаций, подразделений и сотрудников (при необходимости должностей) по подпискам Kafka, как в сервисах заявок и тарифов; digitId берётся из копии организации автора.

B. Запрос к корпоративному сервису организаций по gRPC (поле digitId) при выдаче номера; организация автора определяется тем же сервисом. Другие сервисы так не делают; нужен доступ к контракту и оценка нагрузки.

Рекомендация: A: штатный приём платформы. Вариант «digitId в токене» исключён кодом.

Примечание: Влияет на состав зависимостей нового сервиса и на T01.2/T04.1: сервису маршрутов нужны подписки на сообщения корпоративного сервиса.

# Часть 2. API (T01.2)

## Вопрос 3. Контур API: путь шлюза, формат ошибок, версия

Откуда: [КОД] gateway-main (application.yml): для каждого сервиса правило Path=/api/<сервис>/** с RewritePath=/api/<сервис>/(?<segment>.*), /${segment} — префикс отбрасывается вместе с именем сервиса (/api/tariffs/calculate → /calculate). По тому же шаблону /api/favorite-routes/{id} попал бы в сервис как /{id}, а не /favorite-routes/{id} (пути карточки TRANSPORT-45586 — без префикса). [КОД] Формат ошибок ExceptionBody (transport_core) принят в сервисах заявок и корпоративном; в других (например, vehicle) используется ProblemDetail. [СТЕНД] Формат страницы подтверждён на стенде (08.10): POST /api/tariffs/search возвращает Spring Page (content, pageable, totalElements, totalPages, number, size, first, last), страницы нумеруются с нуля; параметры страницы в наблюдавшихся запросах идут в строке запроса (size=50&page=0) или в теле POST (page: {pageNumber, pageSize}), фильтры - в теле POST. Формат страницы вопросом не является (вместо items в карточке используется content).

Суть: Подтвердить внешний путь и правило преобразования шлюзом, формат тела ошибки, политику версий API и предел размера страницы списка.

Варианты:

A. Внешний /api/favorite-routes, внутренний /favorite-routes (отдельное правило RewritePath=/api/(?<segment>.*), /${segment}); ExceptionBody.

B. Внешний /api/favorite-routes, внутренний /{путь} по шаблону остальных сервисов (карточка меняется); ExceptionBody.

C. Собственный формат ошибок.

Рекомендация: A: пути карточки сохраняются, формат ошибок единообразен с платформой; предел размера страницы определяет архитектор.