- Гусева Инга Пантелеевна

# БТ: Манжерок — Фиксированная (прайс-стоимость) поездка по маршруту

ДК

Этапы разработки:

| Описание/Задачи | Подписание договора, ТЗ и оплата | Анализ требований, разработка UML-диаграмм, определение API. | Реализация методов для параллельной загрузки данных и их очистки. | Разработка методов для агрегации и добавления дополнительной информации. | Реализация алгоритмов нормализации данных | Разработка методов для построения временных рядов и сводных таблиц. | Создание гибкой модели данных и настройка фильтров. | Проведение тестирования и оптимизации производительности. | Размещение кода в репозитории, деплоймент на тестовый и продуктивный серверы. Обеспечение сопровождения и поддержки пользователей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации /ПЛАН | Реализовано | 12 р.д | 5 р.д. | 5 р.д | 2 р.д | 2 р.д | 4 р.д | 8 дней ( на уровне исполнителя | Т + 36 р.д. в проме |
| Срок реализации /Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Системный анализ

# Декомпозиция задач EPIC TRANSPORT-45584

Создано: 2026-08-27 | Системный аналитик

ИТ Лид: Ярцев Роман

Аналитик: Нос Яна

Тим лид/архитектур: Демченко Алексей

разработчик:

Дизайн

- фронт клинт ext

- фронт ком

- и плюс микрофоны

- реквест

- корп без редактирования

- адреса

- тарифы

- его

- геозоны

- лимит

- репорты

- ОТО

- авторизация

- srm

- jwks

- kafka

## Т01: Справочник избранных маршрутов (КОРП_настройки)

| № | Задача | Ключ | ч/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| T01.1 | Модель данных FavoriteRoute | TRANSPORT-45585 | 8 |
| T01.2 | API CRUD /favorite-routes | TRANSPORT-45586 | 13 |
| T01.3 | UI модальное окно + список | TRANSPORT-45587 | 8 |
| T01.4 | Интеграция с тарифным сервисом | TRANSPORT-45588 | 5 |

## Т02: Виджет избранных маршрутов в WEB

| № | Задача | Ключ | ч/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| T02.1 | Виджет на главной странице | TRANSPORT-45589 | 8 |
| T02.2 | API автозаполнения (prepopulate) | TRANSPORT-45590 | 5 |
| T02.3 | Интеграция с API создания заявок | TRANSPORT-45598 | 8 |

## Т03: Виджет избранных маршрутов в МП

| № | Задача | Ключ | ч/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| T03.1 | Виджет в МП (иконка + модальное окно) | TRANSPORT-45591 | 8 |
| T03.2 | API автозаполнения для МП | TRANSPORT-45592 | 5 |

## Т04: Логика фиксации стоимости и расхождения

| № | Задача | Ключ | ч/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| T04.1 | Расширение модели данных Order | TRANSPORT-45593 | 5 |
| T04.2 | Логика фиксации и сравнения факт vs план | TRANSPORT-45594 | 13 |
| T04.3 | Интеграция с сервисом исполнителя | TRANSPORT-45595 | 8 |

## Т05: Реестры и выгрузка

| № | Задача | Ключ | ч/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| T05.1 | Добавление полей в реестр выгрузки | TRANSPORT-45596 | 5 |
| T05.2 | API выгрузки реестров (CSV/Excel/PDF) | TRANSPORT-45597 | 8 |

## Итого

- Всего задач: 14

- Общий объём: 12 ч/д

- Критических приоритет: все задачи

## Зависимости между задачами

- T01.1 (Модель) → T01.2, T01.4, T02.1, T02.2, T03.1

- T01.2 (API CRUD) → T01.3, T02.1, T02.3, T03.1

- T04.1 (Order model) → T04.2, T04.3, T05.1

- T05.1 (Реестры) → T05.2

## Ресурсы

- ТЗ: /Users/19215640/Documents/Агент интеграции КОРП_КОРП/tech-spec-system-analysis.md

- БТ: https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=24090985104

- Избранные маршруты: https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=22758855217

## Epic: TRANSPORT-45584

СБТ ДЗО БТ: Манжерок — Фиксированная (прайс-стоимость) поездка по маршруту

Описание: Внедрение сервиса фиксированной стоимости поездки на основе Избранных маршрутов в АС СберТранспорт. Сервис заменяет расчёт стоимости на основе тарифной сетки (расстояния) на фиксированную стоимость из справочника маршрутов.

Проблема:

- Сотрудник, ответственный за коммуникации с клиентом, долго формирует заявки

- Цена всегда разная — нет фиксированного прайса для маршрута

- Нет фиксации особенностей дорожных возможностей

- Неверный расчёт и оплата

Цель: Сократить время коммуникации с клиентом Манжерок при заведении заявки на трансфер/такси и исключить ошибки расчёта и потерю маржи.

## T01: Справочник избранных маршрутов (КОРП_настройки)

### TRANSPORT-45585 — T01.1 — Модель данных справочника избранных маршрутов (FavoriteRoute)

SP: 8 | Приоритет: Критичный

Проектирование модели данных для сущности FavoriteRoute (Избранный маршрут). Создание новых таблиц и полей в БД.

Поля:

- route_name (string, required)

- waypoints (JSON-массив до 10 адресов)

- wait_times (JSON-массив ожиданий между точками)

- service_type (enum: Такси/Трансфер)

- total_km (decimal — протяжённость маршрута)

- total_time (decimal — время в маршруте с учётом ожидания)

- fixed_cost (decimal — фиксированная стоимость прайс)

- recommended_cost (decimal — расчётная цена из тарифа)

- free_wait_time (int — бесплатное время ожидания)

- valid_from/valid_to (datetime — период действия ночь/день/месяц)

- is_active (boolean)

- created_by/created_at/updated_at (audit)

Артефакты: ER-диаграмма, DDL-скрипт миграции, документация модели данных

### TRANSPORT-45586 — T01.2 — API CRUD для избранных маршрутов

SP: 13 | Приоритет: Критичный

Реализация REST API для управления избранными маршрутами.

Эндпоинты:

- POST /favorite-routes — создать маршрут

- GET /favorite-routes — список с пагинацией

- GET /favorite-routes/{id} — детали маршрута

- DELETE /favorite-routes/{id} — удалить маршрут

Бизнес-правила:

- BR-06: Максимум 10 адресов в маршруте

- BR-07: Добавление ожидания между точками при >2 адресах

- BR-08: Фиксация времени действия (ночь/день/месяц)

- BR-05: Доступно внесение изменения в стоимость после расчёта

- BR-04: Только роль "Управляющий справочниками"

Ошибки: 400, 403, 404, 409, 500

### TRANSPORT-45587 — T01.3 — UI справочника избранных маршрутов (модальное окно + список)

SP: 8 | Приоритет: Критичный

Реализация UI-компонентов для управления избранными маршрутами.

Компоненты:

- Модальное окно создания маршрута (выбор типа сервиса, названия, адресов до 10, ожиданий, кнопки "Рассчитать маршрут")

- Отображение: км, время, расчётная стоимость, ввод стоимости

- Список маршрутов (таблица с пагинацией, кнопка удаления)

### TRANSPORT-45588 — T01.4 — Интеграция расчета стоимости маршрута с тарифным сервисом

SP: 5 | Приоритет: Критичный

Интеграция с сервисом расчёта тарифов (TariffService).

Задачи:

- Вызов API для расчёта: total_km, total_time, recommended_cost

- Обработка ошибок тарифного сервиса

- Кэширование результатов расчёта

## T02: Виджет избранных маршрутов в WEB

### TRANSPORT-45589 — T02.1 — Виджет избранных маршрутов на главной странице WEB

SP: 8 | Приоритет: Критичный

Реализация виджета "Избранные маршруты" на главной странице АС СберТранспорт (WEB).

Компоненты:

- Раскрывающийся список маршрутов с отображением: названия точек, километраж, время ожидания, фиксированная стоимость

- Автозаполнение при выборе маршрута (адреса, дата, время, цель, для кого, время ожидания)

- Логика переключения на динамический расчёт при изменении маршрута

### TRANSPORT-45590 — T02.2 — API автозаполнения заявки из избранного маршрута

SP: 5 | Приоритет: Критичный

Эндпоинт: GET /favorite-routes/{id}/prepopulate — возвращает адреса, км, время, фиксированная стоимость, сервисы.

Бизнес-правила:

- BR-09: Плановая стоимость из фиксированной цены

- BR-12: При изменении маршрута по точкам — динамический расчёт

### TRANSPORT-45598 — T02.3 — Интеграция виджета с API создания заявок

SP: 8 | Приоритет: Критичный

Интеграция виджета избранных маршрутов с API создания заявок (POST /orders).

Задачи:

- Передача данных избранного маршрута в API создания заявки

- Установление favorite_route_id, original_fixed_cost

- Обработка ошибок создания заявки

## T03: Виджет избранных маршрутов в МП

### TRANSPORT-45591 — T03.1 — Виджет избранных маршрутов в МП (иконка + модальное окно)

SP: 8 | Приоритет: Критичный

Реализация виджета "Избранные маршруты" в мобильном приложении.

Компоненты:

- Иконка на главной странице МП

- Модальное окно со списком маршрутов

- Автозаполнение при выборе маршрута

### TRANSPORT-45592 — T03.2 — API автозаполнения заявки из избранного маршрута (МП)

SP: 5 | Приоритет: Критичный

Аналогично T02.2, но для мобильной платформы.

## T04: Логика фиксации стоимости и расхождения

### TRANSPORT-45593 — T04.1 — Расширение модели данных Order

SP: 5 | Приоритет: Критичный

Новые поля в сущности Order:

- favorite_route_id (FK -> FavoriteRoute)

- original_fixed_cost (decimal — исходная фиксированная стоимость)

- cost_variance_flag (boolean — true если факт > план)

- is_favorite_trip (boolean — признак "Избранный маршрут")

### TRANSPORT-45594 — T04.2 — Логика фиксации стоимости и сравнения факт vs план

SP: 13 | Приоритет: Критичный

Бизнес-правила:

- BR-09: Если поездка не менялась → план = фикс из справочника

- BR-10: Если исполнитель > план → записать факт, flag

- BR-11: Если стоимость менялась → план пересчитывается, исходная сохраняется

Логика создания: При создании через избранный маршрут → фиксированная стоимость Логика завершения: Сравнение факт vs план, при факт > план → cost_variance_flag = true

### TRANSPORT-45595 — T04.3 — Интеграция с сервисом исполнителя для получения фактической стоимости

SP: 8 | Приоритет: Критичный

Интеграция с ExecutorService для получения фактической стоимости. Обработка ошибок, retry-логика.

Ошибки: 500 — EXECUTOR_API_ERROR, 504 — EXECUTOR_TIMEOUT

## T05: Реестры и выгрузка

### TRANSPORT-45596 — T05.1 — Добавление полей в реестр выгрузки

SP: 5 | Приоритет: Критичный

Новые поля в реестре:

- favorite_route_name (string) — название маршрута из избранного

- is_favorite_trip (boolean) — признак "Избранный маршрут"

### TRANSPORT-45597 — T05.2 — API выгрузки реестров с поддержкой CSV/Excel/PDF

SP: 8 | Приоритет: Критичный

Эндпоинт: GET /reports/export с поддержкой форматов CSV, Excel (.xlsx), PDF. Новые поля, фильтрация по is_favorite_trip.

## Сводка

| # | Ключ | Задача | SP | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSPORT-45585 | T01.1 Модель данных FavoriteRoute | 8 | Открыт |
| 2 | TRANSPORT-45586 | T01.2 API CRUD маршрутов | 13 | Открыт |
| 3 | TRANSPORT-45587 | T01.3 UI модальное окно | 8 | Открыт |
| 4 | TRANSPORT-45588 | T01.4 Интеграция с тарифным сервисом | 5 | Открыт |
| 5 | TRANSPORT-45589 | T02.1 Виджет WEB | 8 | Открыт |
| 6 | TRANSPORT-45590 | T02.2 API автозаполнения WEB | 5 | Открыт |
| 7 | TRANSPORT-45598 | T02.3 Интеграция с API заявок | 8 | Открыт |
| 8 | TRANSPORT-45591 | T03.1 Виджет МП | 8 | Открыт |
| 9 | TRANSPORT-45592 | T03.2 API автозаполнения МП | 5 | Открыт |
| 10 | TRANSPORT-45593 | T04.1 Расширение модели Order | 5 | Открыт |
| 11 | TRANSPORT-45594 | T04.2 Логика фиксации стоимости | 13 | Открыт |
| 12 | TRANSPORT-45595 | T04.3 Интеграция с ExecutorService | 8 | Открыт |
| 13 | TRANSPORT-45596 | T05.1 Поля в реестре | 5 | Открыт |
| 14 | TRANSPORT-45597 | T05.2 API выгрузки реестров | 8 | Открыт |

## 1. Обзор

Данный документ описывает требования к сервису фиксированной (прайс-стоимости) поездки в АС СберТранспорт. Сервис заменяет расчёт стоимости на основе тарифной сетки (расстояния) на фиксированную стоимость из справочника маршрутов (справочник стоимости поездок / Избранные маршруты).

Сервис объединяет функционал «доставка сотрудников из аэропорта» и «избранные маршруты» в единый механизм создания заявок с фиксированной ценой.

## 2. Участники процесса - Сотрудник

Сотрудник (Организатор / Диспетчер) - Основной участник. Сотрудник компании, который встречает клиента, заходит в АС СберТранспорт и создаёт заявку на доставку. Может выбирать из списка избранных маршрутов, устанавливать дату/время/цель, подтверждать и отправлять заявку.

Описание роли - Основной участник. Сотрудник компании, который встречает клиента, заходит в АС СберТранспорт и создаёт заявку на доставку. Может выбирать из списка избранных маршрутов, устанавливать дату/время/цель, подтверждать и отправлять заявкой. Создание заявки через избранный маршрут (WEB/МП)

Предусловия: Сотрудник авторизован в АС СберТранспорт, Избранные маршруты настроены в корп. кабинете.

Управляющий справочниками (Администратор корп. кабинета) - Сотрудник с ролью для работы в корпоративном кабинете. Настраивает service-settings: избранные маршруты, виды сервиса (такси/трансфер), стоимость маршрута, время действия (ночь/день, время года, месяц).

Исполнитель (Перевозчик) - Перевозчик, выполняющий фактическую поездку. Его фактическая стоимость может отличаться от плановой. Система записывает фактическую стоимость, если она превышает плановую.

АС СберТранспорт - Автоматизированная система, обрабатывающая заявку, исполнение и расчёт.

Финансы - Сторонний сотрудник. Анализирует расхождения плановой и фактической стоимости, принимает реестры с колонкой "Поездка по маршруту".

## 3. Боли (AS IS)

- Сотрудник, ответственный за коммуникации с клиентом, долго формирует заявки.

- Цена всегда разная — нет фиксированного прайса для маршрута.

- Нет фиксации особенностей дорожных возможностей.

- Нет фиксации ожидания между точками маршрута — приводит к путанице и излишним действиям с клиентами.

- Неверный расчёт и оплата.

## 4. Цель (TO BE)

Сократить время коммуникации с клиентом Манжерок при заведении заявки на трансфер/такси и исключить ошибки расчёта и потерю маржи

## 5. Предусловия

- Управляющий справочниками создал хотя бы одну запись в Избранных маршрутах (справочник стоимости поездок): маршрут (адреса), вид сервиса (такси/трансфер), фиксированная стоимость.

- Сотрудник имеет учётную запись и доступ к АС СберТранспорт.

- Услуга "доставка сотрудников из аэропорта" зарегистрирована и активна.

- В корпоративном кабинете настроены service-settings для актуальных маршрутов.

- Типы транспортных средств (Такси / Трансфер) привязаны к service-settings.

## 6. Бизнес-правила

### Справочник стоимости поездок (Избранные маршруты)

- Справочник стоимости поездок переопределяет стандартный расчёт на основе тарифной сетки (расстояния).

- Каждая запись содержит: номер маршрута (FR-0012-00056754 наименование марщрута, маршрут (откуда → куда), вид сервиса (Такси / Трансфер и класс услуги: эконом/комфорт....), фиксированная стоимость, общий километраж, бесплатное время ожидания. общее ожидание.

- Фиксированная стоимость — это цена, которая применяется вместо динамического расчёта.

- Записи справочника редактируются пользователем с ролью инженера корп.клиента.

- Доступно внесение изменения в стоимость маршрута после расчёта.

- Максимум 10 адресов в одном маршруте.

- Добавление ожидания между точками при более чем 2 адресах.

- Фиксация времени действия: ночь/день, время года, месяц.

### Логика стоимости

- Если поездка не менялась — плановая стоимость фиксируется на уровне справочника, фактическая совпадает с плановой.

- B Если исполнитель прислал стоимость выше плановой — в таблицы записывается стоимость от исполнителя с фактическими данными.

- Если стоимость менялась — плановая стоимость пересчитывается, исходная стоимость из справочника сохраняется для аудита.

- При условии изменения маршрута по точкам локации, маршрут рассчитывается по динамичному расчёту (целевая версия).

### Реестры и выгрузка

- В реестрах добавляется поле "Поездка по маршруту".

- При выгрузке реестра колонка "Поездка по маршруту" содержит название маршрута из справочника.

- Поле заполняется только для поездок, созданных через справочник фиксированной стоимости.

- Признак "Избранный маршрут" фиксируется в отчетности (выгрузка в файле).

## 7. Основной сценарий

### Клиентское приложение WEB

Триггер: Сотрудник создал заявку с использованием Избранных маршрутов.

- Сотрудник заходит в АС СберТранспорт → Главная страница → Виджет "Избранные маршруты" и поиск по номеру маршрута
+ Система отображает: номер маршрута (FR-0012-00056754) Название виджета (раскрывающийся список), Список маршрутов (название точек, точки маршрута, общий километраж, бесплатное время ожидания, фиксированная стоимость), Кнопку выбора сервиса (такси, трансфер).
+ Доступно по подключённому функционалу в корп.кабинете: Правила поездок → Справочник → Пассажирские → Избранные маршруты → вид сервиса.

- Сотрудник выбирает маршрут и сервис (такси/трансфер).
+ Система предзаполняет: адреса в той последовательности, что указано в избранном маршруте, доступно проставить время ожидания (при условии больше 2 точек), дата, время, цель, для кого.

- Сотрудник подтверждает заявку.
+ Плановая стоимость отображается из расчёта фиксированной цены в избранных маршрутах. Не учитывается стандартный путь с динамичной ценой. Расчёты КМ, времени в пути устанавливаются из утверждённого избранного маршрута.

- Сотрудник выбирает класс услуги.
+ Отображаются виды сервиса, подключённые в корп.кабинете → Правила поездок → Виды сервиса. По итогам выбора сервиса выбирается класс услуги.

- Оформление заказа.
+ Заполняются стандартные поля в зависимости от сервиса и класса услуги. Формируется заявка из расчёта стоимости, пробега, времени в пути из избранных маршрутов.

- Исполнитель выполняет подачу и указывает фактическую стоимость.
+ Если фактическая стоимость от исполнителя не выше плановой — записывается как есть. Если выше — записывается стоимость от исполнителя с фактическими данными.

- Заказ завершён. Запись появляется в реестре с заполненной колонкой "Поездка по маршруту".

### Клиентское приложение МП (Мобильное приложение)

- Сотрудник заходит в АС СберТранспорт → Главная страница → Иконка "Избранные маршруты" и поиск по номеру марщрута
+ При нажатии на иконку открывается модальное окно со списком маршрутов: название точек, точки маршрута, общий километраж, бесплатное время ожидания, фиксированная стоимость. При выборе маршрута открывается выбор. Кнопка выбора сервиса: такси, трансфер.

- Сотрудник выбирает маршрут и сервис.
+ Система предзаполняет: адреса в той последовательности, что указано в избранном маршруте, доступно проставить время ожидания (при условии больше 2 точек), дата, время, цель, для кого заказ.

- Сотрудник выбирает класс услуги.
+ Плановая стоимость отображается из расчёта фиксированной цены в избранных маршрутах. При изменении маршрута по точкам — динамический расчёт.

- Оформление заказа.
+ Заполняются стандартные поля в зависимости от сервиса и класса услуги. Формируется заявка из расчёта стоимости, пробега, времени в пути из избранных маршрутов.

### Альтернативные сценарии:

- Если сотрудник изменяет маршрут по точкам локации → система переключает на динамический расчёт (не фиксированная стоимость).

- Если сотрудник меняет только стоимость → фиксированная стоимость сохраняется.

### Ожидаемый результат:

- Заявка сформирована за минимум времени без ручной оценки маршрута.

- Фиксированная цена зафиксирована в заявке.

- Расхождение фактической и плановой стоимости отслеживается.

## 8. Справочник (Корп. кабинет — КОРП_настройки)

### Участник процесса - Управление Избранными маршрутами

Описание роли - Сотрудник с ролью для работы в корпоративном кабинете. Настраивает service-settings: избранные маршруты, виды сервиса (такси/трансфер), стоимость маршрута, время действия (ночь/день, время года, месяц).

Управляющий/Администратор/инженер справочников, АС СберТранспорт (КОРП_настройки) Предусловия: Управляющий имеет роль администратора корп. кабинета.

1. Переход:

- Главная страница → Правила поездок → Справочник → Пассажирские → Избранные маршруты → вид сервиса.
+ Отображение: Список маршрутов (название точек, точки маршрута, общий километраж, бесплатное время ожидания, фиксированная стоимость).

2. Создание Избранного маршрута.

- Кнопка сверху "Добавить маршрут" → открывается модальное окно с атрибутами:

  - Выбор вида сервиса, доступного для расчёта (Такси / Трансфер).

  - Название маршрута.

  - Адрес куда и откуда.

  - Кнопка "Добавить адрес" (ограничение до 10 адресов).

  - Кнопка "Добавить ожидание между точками" (при более чем 2 адресах).

  - Кнопка "Рассчитать маршрут" - рекомендуемая цена

  - Заполняются поля: Протяжённость маршрута, Время в маршруте с учётом ожидания, Расчётная цена из классического тарифа.

  - Доступно внесение изменения в стоимость маршрута.

  - Кнопка "Сохранить маршрут" → формируется номер маршрута и отображается в списке и номер маршрута (FR-0012-00056754)

3. Корректировка Избранного маршрута.

- Рядом с номером маршрута справа доступна иконка "УДАЛИТЬ".

- Корректировка маршрута доступна (по всем полям) с сохранением данных в историю: кто когда и что.

4. Признак "Избранный маршрут".

- Добавлен атрибут при создании поездки.

- Фиксация поля в отчетности (выгрузка в файле).

### Фиксация времени действия маршрута

- Ночь/день

- Период действия

### Ожидаемый результат

- Маршруты настроены с фиксированной стоимостью.

- Маршруты имеют срок действия (ночь/день, период).

- Доступ к управлению маршрутами — строго по ролям.

## 9. Участник: Исполнитель (Перевозчик)

### Описание роли

Перевозчик в роли водитель, выполняющий фактическую поездку. Его фактическая стоимость может отличаться от плановой. Система записывает фактическую стоимость, если она превышает плановую.

Получение заявки на выполнение:

Исполнитель - водитель, МП Водителя, АС СберТранспорт Предусловия: Заявка создана сотрудником через Избранный маршрут, статус: "Назначен".

| № | Действие | Реакция системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получить уведомление о назначении поездки | Уведомление: маршрут, адрес, время, фиксированная стоимость |
| 2 | Принять заявку | Статус: "В работе" |
| 3 | Выполнить подачу к клиенту | Статус: "Подача выполнена" |
| 4 | Выполнить поездку | Статус: "Поездка в процессе" |
| 5 | Завершить поездку и указать фактическую стоимость | Система фиксирует фактическую стоимость |
| 6 | — | Статус: "Завершено" |

### Указание фактической стоимости

| № | Действие | Реакция системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Указать фактическую стоимость при завершении | Система сравнивает с плановой |
| 2 | Если фактическая ≤ плановой | Записывается как есть, без флага расхождения |
| 3 | Если фактическая > плановой | Записывается фактическая стоимость с флагом расхождения |

### Правила (для исполнителя)

- Если фактическая стоимость ≤ плановой — записывается как есть.

- Если фактическая стоимость > плановой — в таблицы записывается фактическая стоимость от исполнителя с фактическими данными.

- При значительном расхождении (×3 и более) — флаг для менеджера, процесс согласования.

### Ожидаемый результат

- Фактическая стоимость записана в системе.

- Расхождение плановой и фактической стоимости отслеживается.

- Финансы получают данные для проведения.

## Предусловия: Заказ завершён.

| № | Действие системы | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить: is_favorite_trip = true | Да/Нет |
| 2 | Если Да → взять favorite_route_name из избранного маршрута | Заполнить колонку "Поездка по маршруту" |
| 3 | Если Нет → оставить пустым | — |
| 4 | Сформировать выгрузку в CSV/Excel/PDF | Колонка "Поездка по маршруту" + "Признак Избранный маршрут" |

### Управление периодами действия маршрутов

| № | Действие системы | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | При создании заявки проверить: valid_from / valid_to | Да/Нет |
| 2 | Если срок действия истёк | Предупреждение: "Срок действия маршрута истёк", переход на динамический расчёт |
| 3 | Если маршрут неактивен (is_active = false) | Блокировка выбора маршрута |

### Основные правила для системы

- Справочник переопределяет стандартный расчёт по тарифной сетке.

- original_fixed_cost сохраняется при любом изменении маршрута.

- При изменении маршрута по точкам — переключение на динамический расчёт.

- Признак "Избранный маршрут" фиксируется в отчётности.

- Выгрузка реестра содержит колонку "Поездка по маршруту" с названием маршрута.

### Ожидаемый результат

- Стоимость рассчитана корректно (фиксированная или динамическая).

- Расхождения фиксируются.

- Реестр сформирован корректно.

## 10. Влияние на модель данных

### Новая сущность: Избранные маршруты (Справочник стоимости поездок)

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Идентификатор маршрута FR-0012-00056754 |
| route_name | string | Название маршрута (например: "Аэропорт Манжерок — Отель 5*") |
| waypoints | JSON | Массив адресов (до 10), порядок следования |
| wait_times | JSON | Время ожидания между точками (при >2 точках) |
| service_type | enum | Такси / Трансфер |
| total_km | decimal | Протяжённость маршрута (км) |
| total_time | decimal | Время в маршруте с учётом ожидания (мин) |
| fixed_cost | decimal | Фиксированная стоимость (прайс) |
| recommended_cost | decimal | Расчётная цена из классического тарифа |
| free_wait_time | int | Бесплатное время ожидания (мин) |
| valid_from / valid_to | datetime | Период действия (ночь/день, время года, месяц) |
| is_active | boolean | Активна ли запись |
| created_by | FK | Автор маршрута |
| created_at / updated_at | datetime | Аудит |

### Изменённые таблицы

| Таблица | Поле | Описание |
| --- | --- | --- |
| orders | favorite_route_id | FK на избранные маршруты — ссылка на маршрут |
| orders | original_fixed_cost | Исходная фиксированная стоимость из справочника (для аудита) |
| orders | cost_variance_flag | Флаг: true, если фактическая стоимость > плановой |
| orders | is_favorite_trip | boolean/Признак "Избранный маршрут" — для фильтрации в реестре |

## 11. Реестры и выгрузка

### Колонка "Поездка по маршруту"

| Свойство | Значение |
| --- | --- |
| Название (RU) | Поездка по маршруту |
| Источник | favorite_route_name из избранных маршрутов |
| Тип данных | Строка |
| Заполняется | Когда заказ создан через Избранные маршруты |
| Пусто | Для стандартных заказов (без избранного маршрута) |

Форматы выгрузки: CSV, Excel (.xlsx), PDF. Колонка вставляется после стандартных полей маршрута. Признак "Избранный маршрут" фиксируется в отчётности (выгрузка в файле).

## 12. Критерии приёмки (Acceptance Criteria)

- Избранные маршруты в WEB — отображаются на главной странице, доступен выбор сервиса (такси/трансфер), предзаполняются адреса и стоимость.

- Избранные маршруты в МП — открывается модальное окно со списком маршрутов, предзаполняются адреса и стоимость.

- Создание маршрута в корп. кабинете — доступен ввод до 10 адресов, добавление ожиданий, расчёт протяжённости и стоимости, внесение изменения в стоимость.

- Фиксация стоимости — плановая стоимость отображается из фиксированной цены, не учитывается динамический расчёт. При изменении маршрута — динамический расчёт.

- Логика стоимости — фактическая ≤ плановой: записывается как есть; фактическая > плановой: записывается фактическая, ставится флаг расхождения.

- Выгрузка реестра — колонка "Поездка по маршруту" содержит название маршрута для заказов через Избранные маршруты.

- Удаление маршрута — доступна иконка "Удалить", корректировка недоступна.

## 13. Риск-факторы и граничные случаи

|  | Граничный случай | Действие системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость в справочнике = 0 или отрицательная | Валидация: стоимость > 0 при сохранении |
| 2 | Маршрут с 1 адресом (только точка назначения) | Запрет на сохранение, требуется минимум 2 точки |
| 3 | Маршрут с более чем 10 адресами | Ограничение на добавление дополнительных адресов |
| 4 | Стоимость от исполнителя значительно выше (×3) | Флаг для менеджера, процесс согласования |
| 5 | Несколько сотрудников создают заявки одновременно | Записи справочника — read-only ссылки, проблем нет |
| 6 | Разные часовые пояса (аэропорт) | Время в UTC, отображение в часовом поясе пользователя |
| 7 | Изменение маршрута по точкам локации | Переход на динамический расчёт (целевая версия) |
| 8 | Срок действия маршрута истёк | Предупреждение пользователю, блокировка выбора |

## 14. Приложение: Вопросы для уточнения

|  | Вопрос | Влияние |
| --- | --- | --- |
| 1 | Может ли сотрудник менять маршрут после автозаполнения, или только стоимость? | При изменении маршрута по точкам — динамический расчёт. При изменении только стоимости — фиксированная стоимость сохраняется |
| 2 | Поддерживает ли справочник почасовые тарифы (день/ночь)? | Реализовано через поля valid_from/valid_to с фиксацией ночь/день, время года, месяц |
| 3 | Сколько маршрутов ожидается на старте? Нужен ли массовый импорт? | Требуется уточнение у бизнеса |
| 4 | Фиксированная стоимость: включены ли платные дороги, парковка, ожидание? | Требуется уточнение у бизнеса |
| 5 | Нужно ли разрешить корректировку маршрута (текущее требование — только удаление)? | Текущее требование: корректировка недоступна, только удаление |
| 6 | Какие роли имеют доступ к созданию/удалению избранных маршрутов? | Требуется утверждение ролей и полномочий |

## Примечание

- Документ объединяет требования из:

  - Входит в состав требований: БТ: БТ Вид транспорта Трансфер и СА: Сервис Трансфер/

  - https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=22758855217 (БТ: Избранные маршруты)

- Точная структура данных АС СберТранспорт должна быть верифицирована с действующей схемой БД.

## Сокращения

- АС — Автоматизированная Система

- МП — Мобильное Приложение

- КОРП_настройки — Корпоративный кабинет (настройки)

- CRUD — Create, Read, Update, Delete (создание, чтение, обновление, удаление)