1. Закрыть по-настоящему открытые вопросы из БТ (п.14)
Из шести вопросов три уже имеют зафиксированный ответ в тексте БТ (можно, менять маршрут/только стоимость; почасовые тарифы через valid_from/valid_to; корректировка недоступна — только удаление) — их трогать не нужно. А вот эти три реально висят:

- Сколько маршрутов ожидается на старте, нужен ли массовый импорт — влияет на объём T01.2/T01.3 (TRANSPORT-45586/45587).

- Что входит в фиксированную стоимость — платные дороги, парковка, ожидание.

- Формальное утверждение ролей и полномочий на создание/удаление маршрутов — сейчас в тексте везде «Управляющий справочниками» (BR-04), но по п.14 это ещё не подтверждено официально.

2. Разобраться с расхождением про «класс услуги»
Раздел 6 БТ описывает запись справочника как содержащую вид сервиса «и класс услуги: эконом/комфорт…», но в модели T01.1 (FavoriteRoute) такого поля нет — только service_type. Нужно выяснить, это реальное требование или лишняя формулировка, и в зависимости от ответа либо добавить поле в спецификацию, либо убрать фразу из БТ.

3. Спецификация модели FavoriteRoute (аналитическая часть T01.1, TRANSPORT-45585)
Список полей, типы, обязательность, ограничения — то, от чего дальше отталкивается разработчик. Зависит только от пункта 2 выше.

4. Спецификация расширения модели Order (аналитическая часть T04.1, TRANSPORT-45593)
favorite_route_id, original_fixed_cost, cost_variance_flag, is_favorite_trip — состав полей и правила их заполнения (что сервер выставляет сам, что приходит от клиента).

### Можно начинать сразу после черновика п.3/п.4 (не дожидаясь разработчиков)

5. Реестр бизнес-правил BR-04–BR-11 одним документом
Сейчас правила разбросаны по разделам 6, 9.3 и таблице рисков БТ. Стоит свести в один нумерованный список: роли и права, что считается изменением маршрута, обязательные поля, момент фиксации исходной цены, логика план/факт, правило эскалации ×3, обработка ошибок интеграций.

6. Контракт T02.2 — GET /favorite-routes/{id}/prepopulate (TRANSPORT-45590)
Схема ответа отталкивается от полей FavoriteRoute (п.3).

7. Контракт T02.3 — интеграция с POST /orders (TRANSPORT-45598)
Явно зафиксировать: клиент передаёт только favorite_route_id, original_fixed_cost и is_favorite_trip сервер выставляет сам. Это ровно то место, где раньше путали T02.2 и T02.3 — стоит закрепить письменно, чтобы не повторилось на стороне разработки.

8. UML/флоу-схемы основного сценария для WEB и МП
На основе уже описанного текстом раздела 7 БТ — просто визуализировать для разработчиков.

9. Формализованный чек-лист критериев приёмки и граничных сценариев
Список уже фактически собран по ходу нашей работы (11 адресов, <2 точек, стоимость ≤0, истёкший/неактивный маршрут, тайм-ауты) — оформить в отдельный тест-план для QA, чтобы не потерялся между документами.