Вопросы к T01.1

FavoriteRoute • После встречи 24 сентября и получения спецификации адресов

Обновление учитывает актуальную предыдущую редакцию вопросов, встречу 24.09.2026, адреса.yml версии 3.16.0 и подтверждения Яны. Цель — отделить принятые решения от того, что ещё требуется для завершения модели данных. Документ T01.1 и его DDL в рамках этой работы не изменяются.

1 Что больше не требуется согласовывать заново

| Пункт | Полученное решение |
| --- | --- |
| D01 Контракт адресов | Спецификация получена. В Address и UserAddress обязательны id, country, region, latitude, longitude. city, street, house, building, structure не входят в required. Остался маппинг в FavoriteRoute и проверка применимости версии API. |
| D09 Место ожидания | Закрыто подтверждением Яны: ожидание храним внутри элементов waypoints. Отдельный wait_times в целевой модели не нужен. Имя, единицы, NULL/0 и тип JSON уточняются ниже; само место хранения больше не вопрос. |
| D02 Расположение ожидания | По встрече ожидание задаётся на промежуточных точках при числе точек более двух. На первой его не задают, на последней поездка завершается. Максимум и пустое значение не определены. |
| Границы маршрута | Яна подтвердила обязательность места выезда/гаража и возврата на базу для всех избранных маршрутов. Последствия для минимального числа точек и проверки возврата — D10. |
| D03 Источник лимита | Бесплатное время ожидания берётся из тарифа и учитывается в предварительном расчёте. Способ хранения free_wait_time остаётся открытым. |
| D05 Удаление | Ручное удаление — деактивация. При активной заявке запрещено; завершённые поездки не мешают. Удалённый маршрут не восстанавливается. Возможность повторной активации истёкшего ожидает ответа заказчика. |
| D07 и D08 | Цель поездки относится к существующему справочнику, новое поле категории не обосновано. Перечни кодов классов такси и трансфера закрыты по обследованию стенда. |

Источники решений встречи: ожидание и бесплатный лимит — 04:51–10:40; хранение внутри точки — 11:34–12:38 с последующим явным подтверждением Яны; удаление — 12:38–13:56. Исходное требование истории остаётся в силе, способ реализации ещё выбирает архитектор.

2 Что именно подтверждает файл Максима

Спецификация OpenAPI 3.0.3 «Платформа — Адреса», версия 3.16.0. GET / относительно базового пути /api/v3.16/address возвращает объект с массивами Address. Названия ключей групп в схеме не перечислены. POST /favorite управляет избранными адресами пользователя, а не избранными маршрутами.

Границы координат: latitude от −90 до 90; longitude от −180 до 180; multipleOf: 0.000001. В контракте нет полей district и ожидания. id не описан как идентификатор 2ГИС — считать его таким нельзя.

3 Что осталось для завершения модели

D01 Маппинг адреса в точку маршрута

Остается вопрос про обязательность полей. Мне нужна утверждённую схему одного waypoint с обязательностью типами, отсутствующими значениями и примером.

Утверждаем ли для waypoints обязательные country, region и координаты на основе Address? Сохраняем ли id адресного сервиса; если да, под каким именем и с каким назначением? Как представляем отсутствующие city/street/house/building/structure: пропускаем ключ, записываем null или пустую строку? Нужны ли label и district? Подтверждаем ли jsonb как физический тип хранения?

Адресат: архитектор и разработчик; Максим подтверждает применимость контракта.

Основание: Обязательность Address по API теперь известна. Она не переносит автоматически все атрибуты в БД FavoriteRoute. В прежнем Waypoint DTO нет id и label, зато есть district. Требуется единая таблица преобразования Address → waypoints → DTO расчёта/заявки.

Что нужно получить для закрытия: утверждённую схему одного waypoint с обязательностью, типами, отсутствующими значениями и примером. Не смешивать отсутствие ключа с null: у строк этой спецификации nullable: true не задано; minLength также не задан. Обязательное наличие country/region не определяет запрет пустой строки.

D02 Значение и пределы ожидания

Каковы максимум и шаг задания ожидания? Пустой ввод означает ноль или неизвестное/незаданное значение? Что сохраняем на первой и последней точках? Для внутреннего JSON утверждаем waitTimeSeconds и секунды либо другое явное соглашение?

Адресат: заказчик определяет бизнес-смысл; разработчик и архитектор — форму хранения.

Основание: Место хранения закрыто D09. gRPC DTO содержит waitTimeSeconds, а payload заявки — waitTime. Нулевые значения в отклонённой заявке не устанавливают единицы waitTime и не подтверждают успешную валидацию.

Что нужно получить для закрытия: одно имя и единицу внутреннего поля, допустимый диапазон, правило для пустого ввода и крайних точек. Предложение: неотрицательное целое число секунд, 0 при отсутствии ожидания; это пока предложение. Точное преобразование в API заявки — T01.4.

D03 Судьба free_wait_time

Храним ли бесплатный лимит снимком на момент расчёта или получаем актуальное значение тарифа при чтении? Когда он обновляется после смены тарифа? Что означает «можно не включать»: отсутствующее значение, ноль или исключение из расчёта/отображения?

Адресат: заказчик и владелец TariffService; способ хранения утверждает архитектор.

Основание: На встрече подтверждены источник и участие в предварительном расчёте, но не политика обновления. Бесплатный лимит из тарифа и ожидание на остановке — разные значения.

Что нужно получить для закрытия: необходимость поля free_wait_time, его обязательность, единицу, значения NULL/0 и правило обновления. Не удалять поле только потому, что лимит уже участвует в расчёте.

4 Архитектурные и бизнес решения

D04 История значений маршрута

Какой способ выбираем: полные версии/снимки маршрута, снимок нужных значений в заявке или построчную историю полей (EAV)? Если используем комбинацию, где источник для реестров? Совместима ли схема со штатным аудитом? Как однозначно идентифицировать версию и обрабатывать параллельные изменения?

Адресат: архитектор.

Основание: Требование получать данные, действовавшие на дату создания заявки, сохранено. Встреча 24.09 подтвердила обращение к истории после деактивации, но не выбрала схему таблиц.

Что нужно получить для закрытия: выбранную архитектуру, состав таблиц/полей и ключей, правила начальной записи и изменений. Для EAV при создании нужна строка каждого восстанавливаемого поля; одна общая строка недостаточна. Одного changed_at без правила порядка недостаточно для однозначности версии. change_seq не добавляем автоматически.

D05 Истечение срока и запрет восстановления

Можно ли продлить срок и вновь активировать истёкший маршрут? Если это разрешено, как отличаем его от вручную удалённого, восстановление которого запрещено? Какое состояние или поле фиксирует причину деактивации?

Адресат: ответ заказчика ожидается; затем архитектор выбирает представление.

Основание: Ручное удаление, запрет при активных заявках и сохранение истории уже согласованы. Повторно эти вопросы не задаём. Если способы реактивации отличаются, одного is_active для различения причин недостаточно.

Что нужно получить для закрытия: правило реактивации истёкших и достаточные поля жизненного цикла. Какие статусы заявки считаются активными и как исключить гонку между удалением и созданием заявки — отдельная проработка T01.2/T04.1, не повод заново обсуждать физическое удаление.

D10 Минимум точек и возврат на базу

Сохраняется ли минимум 2 точки после обязательного включения выезда и возврата? Или минимальный маршрут теперь база → остановка → база, то есть 3 точки? Первая и последняя точки должны совпадать, и если да, по какому признаку проверять возврат? База входит в общий лимит 10 точек?

Адресат: заказчик подтверждает допустимые маршруты; разработчик задаёт проверку.

Основание: Правило выезда и возврата подтверждено Яной. Прежний диапазон 2–10 автоматически не изменён. Нельзя без решения вывести новый минимум из примера и молча переписать CHECK.

Что нужно получить для закрытия: допустимое количество элементов waypoints, учёт базовых точек и критерий возврата. Координаты могут отличаться из-за выбора входа/точки посадки; проверку равенства нужно определить, если она действительно требуется.

5 Что передать в смежные задачи

| Задача | Что проверить |
| --- | --- |
| T01.2 и T01.3 | Подтвердить фактически используемый адресный endpoint: в обследовании был GET /api/geo/address, а в файле — /api/v3.16/address. Уточнить ошибки, ключи групп выдачи и поведение адресного поиска. Наличие query latitude/longitude не доказывает поддержку ввода координат пользователем или обратного геокодирования. |
| T01.2 и T04.1 | Определить набор активных статусов заявки для запрета деактивации, источник проверки и защиту от одновременного создания заявки. Уточнить поведение уже активной заявки при естественном истечении маршрута/тарифа. |
| T01.4 и D06 | Проверить применимость CalculateRequest, единицы cost/time/distance и waitTime, округление и защиту преобразования int64 → int4. Если фактический диапазон не помещается, вернуть конкретное изменение типов в T01.1. |
| T01.3 и D07 | Уточнить отображение цели поездки и выбор адресов/базы. API избранных адресов пользователя не заменяет справочник FavoriteRoute. |
| T01.2 | Подобрать индексы по фактическим запросам и планам. Согласовать дубли, генерацию номера, пагинацию и контроль параллельных изменений — с разработчиком и архитектором. |

Замечания к спецификации для Максима

В NewAddress поле label указано в required, но не описано в properties; координаты не входят в required этой схемы. Это отличие от Address и NewFavoriteAddress. Не используем NewAddress как общий эталон для точки маршрута без уточнения. Внешние ссылки shared/system/UUID и shared/responses в приложенный файл не включены. Для описания полей Address данных достаточно; для полного разрешения спецификации нужны зависимости.

У NewFavoriteAddress label обязателен, но это запрос создания личного избранного адреса. Он не делает label обязательным в FavoriteRoute. В Address/UserAddress label необязателен; count, usages и first описывают использование адресов и не требуют переноса в справочник маршрутов.

Критерий готовности T01.1

Для завершения модели нужны решения по шести группам: D01 — схема waypoint; D02 — значения ожидания; D03 — бесплатный лимит; D04 — история; D05 — жизненный цикл; D10 — число точек и возврат. D09 закрыт по месту хранения; D08 закрыт; D07 и D06 переданы в профильные задачи. Затем согласованно обновляются таблица полей, ограничения, ER-схема, примеры JSON и DDL.

Источники и сохранённые наблюдения

адреса.yml: OpenAPI 3.0.3, версия API 3.16.0; встреча 24.09.2026; явные подтверждения Яны о waypoints и базе; актуальная предыдущая редакция Questions_T01.1. Требования к адресному сервису Максим пока не нашёл. Проверка работы описанного API на стенде в рамках этого анализа не выполнялась.

Из обследования 23.09 сохранено: GET /api/organizations/self/addresses/favorite — 200 и пустой список; GET /api/geo/address — 417 для одной точки; POST /api/requests/ — 400 из-за желаемой даты. В его payload три точки с waitTime: 0 и expected.cost/distance/time = 40000/0.886/203000. Отклонённый запрос не подтверждает успешное сохранение и единицы полей. Полный перечень закрытых кодов классов сохранён по ранее переданным данным со стенда.

TAXI: ECONOMY, COMFORT, COMFORT_PLUS, BUSINESS, OFFICIAL. GROUP_TRANSFER: TRANSFER, TRANSFER_COMFORT, TRANSFER_COMFORT_PLUS, TRANSFER_BUSINESS, TRANSFER_VIP, TRANSFER_CAR_CHOICE.

- Ожидание на промежуточной точке (D02). Можно ли оставить ожидание незаполненным и что это означает: ожидания нет или маршрут нельзя сохранить? Есть ли максимальная допустимая продолжительность ожидания?

- Бесплатное время ожидания (D03). Если значение в тарифе изменится, должен ли ранее сохранённый избранный маршрут сохранить прежний лимит или использовать новый при следующем расчёте? Время ожидание в тарифе и время ожидание в избранном никак не связаны. Все время ожидание проставляется авторизованным пользователем в ручную при создании маршрута

- Истёкший маршрут (D05). Можно ли повторно активировать маршрут после окончания срока его действия? Для маршрута, вручную удалённого из справочника, восстановление уже запрещено — его повторно не спрашиваем.

- Состав маршрута (D10). Допустим ли маршрут только из точки выезда и точки возврата на базу, без промежуточных адресов? Какое максимальное количество точек должно поддерживаться? Минимум четыре точки в маршруте?

- Можно ли продлить период истекшего маршрута и снова сделать его доступным?