# Вопросы по смежным задачам FavoriteRoute

T01.2 • T01.3 • T01.4 • T04.1 • T05.1 • Эпик • 23 сентября 2026 года

Вопросы, выявленные при обновлении модели T01.1 и сопоставлении со схемой процесса. Они адресованы владельцам соответствующих задач. Ответы по I02 могут потребовать изменения типов хранения в T01.1; ответы по истории и удалению согласуются с D04–D05.

## I01 T01.4 Пригодность метода расчёта

Какой service/rpc использует CalculateRequest? Можно ли применять пересчёт изменённой заявки при создании FavoriteRoute? Как формировать employeeId, desireDate и timeZone без конкретного пассажира и даты? Как учитываются service_class, is_night_tariff и выбранный tariff_id, отсутствующие в DTO?

Адресат: Архитектор и владелец TariffService.

## I02 T01.4 Преобразование ответа

В каких единицах приходят cost, time и distance? Включает ли time ожидание? Как получить travel_time и total_time без двойного учёта? Каковы округление, пределы и поведение при переполнении? Как преобразуется waitTime из ответа заявки в waitTimeSeconds?

Адресат: Разработчик интеграции.

## I03 T01.4 Тариф и доступность

Как проверять тариф территории первой точки и отслеживать его срок? Что делать с маршрутом при истечении тарифа, отсутствии тарифа и недоступности сервиса? Нужны ли опрос, события или копия данных?

Адресат: Владелец продукта и архитектор.

## I04 T01.4 Оценка работ

Нужно ли пересмотреть 5 SP с учётом выбранного метода, адаптера, ошибок и контроля тарифов?

Адресат: Команда разработки.

## A01 T01.2 API списка

Каковы формат пагинации, фильтры и сортировка? Как назвать номер в API: favoriteRouteNumber, routeNumber или humanReadableId?

Адресат: Разработчик и архитектор.

## A02 T01.2 Дубли и номер

Какие поля определяют дубль, учитываются ли направление, ожидания и периоды? Как атомарно генерировать FR-XXXX-XXXXXXXX и обрабатывать одновременное создание?

Адресат: Заказчик определяет дубль; разработчик проектирует контроль.

## A03 T01.2 Индексы

Какие индексы нужны для фактических запросов списка, поиска и восстановления истории? Проверить планы запросов и объёмы; отдельно рассмотреть поиск по подстроке названия, фильтр transport_type и диапазон дат.

Адресат: Разработчик и архитектор; заказчику не адресуется.

## A04 T01.2 Запись и аудит

Как проверять допустимые field_name, записывать маршрут и историю в одной транзакции, заполнять updated_at и защищать от потери параллельных изменений?

Адресат: Разработчик.

## A05 T01.2 и T01.3 Проверки и сообщения

Как отобразить и валидировать ожидание в интерфейсе, преобразовать минуты в секунды, сообщать ошибки координат и числа точек? Нужен ли идентификатор 2ГИС во внутренней модели выбора адреса? В найденном DTO его нет.

Адресат: Разработчики API и интерфейса.

## A06 T01.2 и T01.3 Срок и часовой пояс

Проверять период на текущую дату или на дату поездки? В каком часовом поясе применяются границы дат и ночное окно 22:00–06:00? Истечение вычислять при чтении или менять is_active?

Адресат: Владелец продукта и разработчик.

## O01 T04.1 Изменение заявки

Подтвердить порядок изменения сервиса заявок и состав полей связи с маршрутом. Сохраняются ли исходная цена, номер и название снимком либо восстанавливаются по истории?

Адресат: Архитектор и владелец сервиса заявок.

## O02 T04.1 и бизнес процесс Цена и снятие связи

Какое правило окончательное при цене исполнителя выше фиксированной: меняется фактическая или также плановая? Снимается ли связь с маршрутом? При изменении точек действует динамическая цена или максимум из двух? Нужен ли отдельный признак эскалации при превышении в три раза?

Адресат: Заказчик и владелец продукта.

## R01 T05.1 Реестр

Какие изменения цены маршрута и расхождения заявки отражать? Как выводить номер, название и признак после снятия связи или удаления маршрута?

Адресат: Заказчик и команда отчётности.

## E01 Эпик Импорт

Каковы шаблон Excel, режим ошибок, правила дублей и генерации номера? Это разовая загрузка или постоянная функция?

Адресат: Заказчик и команда разработки.

## E02 Эпик Рабочая группа

Влияет ли workGroup тарифа на справочник, доступность маршрута и передачу заявки исполнителю?

Адресат: Владелец продукта и интеграции.

## E03 Эпик и T01.3 Согласование документов

Обновить схему процесса: в ней ещё есть vehicle_id, wait_times, service_type и выбор класса после выбора маршрута. Подтвердить выбор автомобиля при заявке и поведение при смене класса; уточнить применимость к заявкам «мои», «для коллег», «для клиента».

Адресат: Аналитик и владелец продукта.