# Вопросы архитектору по T01.1 и T01.2

Версия от 07.10.2026 (четвёртая редакция). Сверено с T01.1 (редакция 1.1 с правками от 06.10.2026), T01.2 (v0.5), внешними заключениями по обоим документам от 06.10.2026 и отчётом разработчика о готовности (срез 05.10). Пометка [КОД] означает проверку по исходникам (tariff-main, geo-main, gateway-main, passenger_request). Бизнес-правила вынесены в список вопросов заказчику. Тайм-коды 05.10 — по машинной записи.

# Часть 1. Модель данных и интеграция (T01.1)

## Вопрос 1. Архитектурная граница: отдельный сервис или существующие сервисы

Откуда: T01.1, раздел 1: справочник реализуется отдельным микросервисом со своей схемой БД; существующие сервисы платформы в T01.1 не модифицируются; изменения заявки рассматриваются в T04.1. По сведениям аналитика, требование «не трогать существующие сервисы, делать новый» прозвучало устно на встрече с архитекторами; письменного подтверждения нет (дату и участников уточнить). Отчёт разработчика (срез 05.10): работа ведётся в ветке feat/manzherok-favorite-routes существующих репозиториев (passenger_request, tariff, passenger_reports, passenger-approvals, фронты); код в репозитории заказчика пока недоступен для проверки.

Суть: Подтвердить границу и решить, что делать с уже выполненной разработкой. Расширение заявки (favorite_route_id, favorite_route_version и др.) в любом случае меняет passenger_request (T04.1), поэтому речь о том, где живёт справочник и расчёты.

Варианты:

A. Справочник — новый сервис; существующие сервисы меняются только в объёме T04.1 (поля заявки) и T01.4 (вызовы существующих методов тарифов и geo).

B. Справочник реализуется в существующих сервисах — согласованное отступление с письменным подтверждением и оценкой влияния на релизы.

C. Сначала разработчик оценивает трудоёмкость выноса уже написанного кода в отдельный сервис, затем выбор A или B.

Рекомендация: C, затем A, если вынос приемлем по сроку; решение зафиксировать письменно.

Примечание: От решения зависят пути шлюза (вопрос 15), DDL (отдельная схема) и ответственность за миграции.

## Вопрос 2. Подтверждение типов и ограничений (D01, D02, D03, D04, D06, D10, D11, D12, D14)

Откуда: T01.1, разделы 4–6 и 9. Все позиции имеют рекомендацию.

Суть: Подтвердить или оспорить каждую позицию.

Рекомендация: Принять предложения; отдельное обсуждение нужно только для позиций, которые архитектор оспорит.

| Позиция | Предложение | Основание |
| --- | --- | --- |
| waypoints (D03) | jsonb вместо json из БТ §10.1 | jsonb уже используется в платформе (сервис согласований: Approval, ApprovalJournal); одинаковые точки дают одинаковый текст в истории. |
| version, route_version, favorite_route_version (D11) | int8 (Long) | Тип колонки совпадает с типом поля сущности (JPA @Version). |
| waitTime (D02) | int64, миллисекунды; точка без ожидания — ключ опускается | Как WaypointDTO заявки: при создании заявки преобразование не нужно. В сообщении диспетчеру ожидание передаётся в секундах (отдельное преобразование там уже есть). |
| calculated_at (D12) | Не добавлять | Одной даты расчёта недостаточно: нужен критерий сравнения с изменением тарифа (например, с датой загрузки действующего тарифа). Если интерфейсу нужна дата расчёта — добавить с этим критерием. |
| История (D04) | EAV, route_version, запись в одной транзакции с изменением | Соответствует БТ §10.2. |
| field_name в истории | CHECK в БД и перечисление в коде | CHECK защищает от опечаток, перечисление упрощает поддержку. |
| Типы расчётных полей (D06) | total_km — numeric(7,3), при более чем трёх знаках округление half-up до 0,001 км; travel_time и total_time — numeric(6,1), округление half-up один раз после суммирования; деньги — int4 в копейках; значение вне диапазона отклоняется | Пример стенда 0.886 км даёт три знака, другие значения не проверялись; PostgreSQL при вставке сам округляет numeric, поэтому «без округления» неточно. |
| Адрес точки (D01) | Хранится по значению, без id адреса; name — необязательное поле | Как в WaypointDTO заявки; id адреса из выдачи COMMON случайный и к адресу не привязан. |
| Истечение срока (D14) | Определяется по valid_to при чтении; is_active не меняется, фоновый перевод не выполняется | Маршрут действует, пока действует тариф; период можно не задавать (05.10). |
| Число точек (D10) | CHECK от 2 до 26 (было 3–10) | Подтверждено 05.10 (10:24–12:04). |

## Вопрос 3. Версионирование тарифа и доступность маршрута (D07)

Откуда: TariffServiceImpl.java:608-650 — при загрузке нового прайса старый тариф получает active = false, новый — новый id. [КОД] Расчёт по конкретному tariffId (CalculateServiceImpl.java:84-87) принимает только активный тариф, иначе «не найдено»: после загрузки прайса расчёт по сохранённому tariff_id перестаёт работать, в том числе пересчёт при редактировании. Запись 05.10 (около 01:24): tariff_id нужен для реестров — по какому тарифу рассчитана плановая стоимость; тариф перевозчика не хранится. Протокол 17.09, п. 10: маршрут активен, пока действует тариф.

Суть: Если доступность проверять по tariff_id, после каждой загрузки прайса все маршруты станут недоступными. Нужно решить правило (как определяется тариф маршрута) и способ проверки.

Варианты:

Правило A. По tariff_id — конкретная запись тарифа.

Правило B. По параметрам: организация, регион первой точки, класс, ночной признак; учитываются только тарифы с действующим договором и подразделение сотрудника, который открывает список. tariff_id — снимок клиентского тарифа на момент расчёта: он меняется только при пересчёте и сохранении маршрута, при замене тарифа сам не обновляется и на доступность не влияет.

Способ 1. По желаемой дате заказа: список строится на выбранную дату, для неё проверяются наличие действующего тарифа и действие маршрута.

Способ 2. Без даты, на текущую дату. [КОД] Для проверки уже есть POST search в TariffController и список тарифов по виду транспорта с фильтром по региону; новый метод не нужен.

Рекомендация: Правило B, способ 1: номер тарифа нужен для привязки территории, сервиса и услуги (17.09, п. 10); проверка по дате заказа совпадает с порядком оформления из записи 05.10.

Примечание: Если по организации найдено несколько активных тарифов одного класса (разные договоры или подразделения), правило выбора нужно определить; штатный расчёт выбирает один контракт по весу (CalculateServiceImpl.java:345-358).

## Вопрос 4. Бесплатный лимит ожидания — трансфер и такси (D07)

Откуда: [КОД] CalculateServiceImpl.java:872-882, :1031-1032; веб-клиент передаёт в waitingTime ожидание первой точки (useCreateTripRequest.ts:514). Запись 05.10 (00:00–00:54): в форме отображается платное время ожидания.

Суть: Трансфер: лимит вычитается на каждой точке отдельно. Такси: лимит вычитается только из ожидания первой точки (waitingTime), на остановках оплата полная. В избранном маршруте на первой точке ожидания нет (waitingTime = 0), поэтому для такси бесплатное ожидание в рекомендуемой стоимости не применится никогда. Подтвердить, что такой расчёт допустим.

Варианты:

A. Оставить штатную механику.

B. Применять бесплатный лимит к ожиданию на первой остановке — доработка в T01.4.

Рекомендация: A: рекомендуемая стоимость — ориентир по тарифу и совпадает с обычным расчётом заявки; цену маршрута задаёт прайс.

## Вопрос 5. Класс TRANSFER_CAR_CHOICE — как рассчитывать (D15)

Откуда: [КОД] Расчёт этого класса — POST /calculate/transport (через шлюз /api/tariffs/calculate/transport): берётся дата поездки, ищутся тарифы класса, действующие на эту дату, затем у сервиса подрядчика запрашиваются свободные автомобили; тариф привязан к паре «регион + автомобиль», стоимость считается по каждому автомобилю отдельно (CalculateServiceImpl.java: calculateTransports, calculateTransport). Выбор автомобиля при оформлении подтверждён 17.09 (п. 4). Запись 05.10 (09:13–09:25): рекомендуемая стоимость обязательна; относилось ли это к каждому классу, неясно. В T01.1 recommended_cost и tariff_id обязательны.

Суть: У класса нет единой цены: она зависит от даты и автомобиля. Нужно выбрать вариант до утверждения модели и синхронизировать с ним таблицу полей, DDL и ER-диаграмму.

Варианты:

A. Определить расчёт без даты поездки: выбрать условную дату и правило выбора автомобиля или тарифа (самый дешёвый, любой первый и т. д.). Значение приближённое, tariff_id — снимок одного из многих тарифов.

Б. recommended_cost и tariff_id необязательны только для этого класса: CHECK (service_class = 'TRANSFER_CAR_CHOICE' OR recommended_cost IS NOT NULL) и такая же проверка для tariff_id.

В. Исключить класс из избранных маршрутов (только если заказчик откажется, вопрос 1 заказчику).

Рекомендация: Б: не придумывает цену; общие правила остальных классов не меняются; в карточке прочерк (T01.3). При проверке тарифа по параметрам (вопрос 3) отдельное правило доступности для класса не нужно: учитываются даты действия тарифов этого класса на желаемую дату заказа.

## Вопрос 6. Генерация favorite_route_number (D13)

Откуда: Номер FR-XXXX-XXXXXXXX; своя таблица company_sq в схеме favorite_route; штатная библиотека human-readable-generator (первую строку счётчика создаёт сама библиотека; блокировки нет). Решение 17.09 об имени поля.

Суть: Подтвердить библиотеку и способ защиты от гонки; уточнить получение digitId организации.

Варианты:

A. Своя таблица и библиотека; от гонки защищают уникальность номера и повтор генерации при конфликте.

B. Своя таблица и собственный счётчик UPDATE … RETURNING — атомарно, повтор не нужен.

Рекомендация: A для Манжерока (до 80 маршрутов, создаются редко). B — если появится одновременное создание многими пользователями или параллельный импорт (вопрос 25).

Примечание: Отдельно нужно ответить, как сервис получает digitId организации.

## Вопрос 7. Как найти tariffId для класса маршрута и от какого сотрудника считать (T01.4)

Откуда: gRPC TariffService.calculate не принимает класс услуги и ожидание в точках (proto сервиса тарифов), поэтому расчёт идёт через geo (расстояние и время) и REST POST /calculate/{transportTypeUUID}/{tariffId}. [КОД] Класс в запросе не передаётся: он определяется выбранным tariffId. POST /calculate без tariffId возвращает список расчётов (id тарифа, taxiClass или groupTransferClass, active, cost), но фильтрует классы такси по должности сотрудника из токена (если должность не задана — только ECONOMY, если у должности нет классов — ни одного; CalculateServiceImpl.java:483-526), выбирает один контракт по весу и учитывает подразделение. Расчёт по tariffId (:84-99) фильтр по должности не применяет. Запись 05.10: порядок создания — адрес, geo, расчёт, затем выбор вида транспорта и класса из результата расчёта.

Суть: Подтвердить схему «geo + REST calculate» (доработка gRPC противоречит границе: существующие сервисы не меняются) и определить, как находить tariffId по организации, региону первой точки, классу и ночному признаку; если используется расчёт по всем тарифам, определить, от имени какого сотрудника он выполняется, когда маршрут создаёт администратор.

Варианты:

A. Отбор из результата POST /calculate (по всем тарифам): штатный путь; результат зависит от должности и подразделения того, кто сохраняет маршрут. Сотрудник для расчёта: A1 автор (администратор); A2 выбранный сотрудник организации; A3 системный с полным набором классов; A4 отдельный режим расчёта для справочника без фильтра по должности и подразделению.

B. Поиск tariffId через POST search в TariffController (организация, регион, класс, ночной признак, активность), затем расчёт по найденному tariffId: должность и подразделение сотрудника на стоимость не влияют, вопрос о сотруднике снимается. Если найдено несколько активных тарифов одного класса, нужно правило выбора (вопрос 3).

Рекомендация: B. Если архитектор требует результат, совпадающий со штатным выбором контракта и подразделения, — A с вариантом A4, а A3 как временное решение.

Примечание: При варианте A у администратора без нужной должности расчёт по части классов не вернётся, и маршрут не сохранится (recommended_cost обязателен). Пассажир может получить другой тариф, если тарифы зависят от подразделения.

## Вопрос 8. Дата поездки для расчёта рекомендуемой стоимости (T01.4)

Откуда: [КОД] Тариф такси зависит от даты поездки двояко: ночной или дневной тариф определяется по tripDate (22:00–06:00, CalculateServiceImpl.java:318-324), и, кроме того, цена умножается на временной коэффициент: выходной (суббота, воскресенье), утро, день, вечер, ночь (getTimeCoefficient, :991-1013, :1053). По умолчанию tripDate — «сейчас + 5 минут». У тарифов группового трансфера признака ночного тарифа и временных коэффициентов нет, дата влияет лишь через сроки действия тарифа. Запись 05.10 (04:46–05:13): участники ожидали, что ночной тариф подтягивается и для трансфера.

Суть: В избранном маршруте нет даты поездки, а цена такси зависит от времени суток и дня недели. Нужно определить, по какой условной дате считать рекомендуемую стоимость, и подтвердить, что это только ориентир.

Варианты:

A. Условная дата: для ночного маршрута — ближайший рабочий день, 23:00–05:00; для дневного — ближайший рабочий день, 10:00–18:00.

B. Текущее время — неверно: цена будет зависеть от момента сохранения.

C. Другое (например, учитывать выходной коэффициент).

Рекомендация: A; часовой пояс — региона первой точки; дата — ближайшая будущая, чтобы тариф и договор на неё действовали. Для трансфера передаётся текущая дата.

## Вопрос 9. Маршрут из 26 точек (D10, T01.4)

Откуда: Встреча 05.10 (11:31–12:04): максимум 26 точек. Предел 10 был связан с навигатором 2GIS. [КОД] Сервис geo строит маршрут по парам соседних точек: на каждую пару отдельный запрос к 2ГИС, затем участки собираются (RouteServiceImpl.java:48-80); ограничения числа точек в geo, в расчёте тарифа и в заявке нет. Отчёт разработчика (05.10): построение проверялось через локальный тестовый компонент, а не через штатный geo.

Суть: Ограничения в 10 точек на нашей стороне нет, но 26 точек — это 25 последовательных запросов к 2ГИС. Риск — время ответа и таймаут фронта; фактическое время не проверено. Ограничение навигатора у водителя — отдельный вопрос к интеграторам.

Варианты:

A. Оставить как есть, замерить время расчёта маршрута из 26 точек на стенде.

B. Ускорить построение (параллельные запросы по участкам) — доработка чужого сервиса geo.

C. Если время неприемлемо, временно ограничить число точек значением, подобранным по замеру.

Рекомендация: A, затем по замеру: при приемлемом времени оставить, иначе C. B — только если это допустимо вне T01.1.

## Вопрос 10. Пересчёт при каждом сохранении (D12)

Откуда: T01.1, D12: поля total_km, travel_time, total_time, recommended_cost вычисляет сервис; значения клиента не принимаются; кнопки «Рассчитать маршрут» и «Расчёт по тарифу» показывают расчёт в форме, а при сохранении сервер считает сам. Для маршрута из 26 точек это до 25 запросов к 2ГИС (вопрос 9) и вызов тарифа.

Суть: Обязательность результата расчёта (подтверждена 05.10: без расчёта маршрут не сохраняется) и обязательный повторный вызов geo и тарифа при каждом сохранении — разные требования; второе остаётся предложением.

Варианты:

A. Сервер всегда пересчитывает при сохранении (значения гарантированно соответствуют сохраняемым данным).

B. Сервер принимает результат предварительного расчёта с проверяемой подписью или хешем входных данных и пересчитывает только при несовпадении.

Рекомендация: A: проще и безопаснее; B — только если время сохранения станет неприемлемым (вопрос 9).

## Вопрос 11. Название точки: заявка и сообщение диспетчеру (D01, D05)

Откуда: T01.1, D01: поле name необязательно и в заявку не передаётся (WaypointDTO названия не содержит). T01.1, D05: диспетчерской нужны название и координаты. [КОД] В сообщение Kafka Waypoint(name, latitude, longitude, waitTime, passengers) в name попадает адрес одной строкой (waypoint.getAddress().toStringTrimmed(), OutContractorTaxiTripMessageMapperImpl.java:313-314); ожидание передаётся в секундах (toSeconds(), :316).

Суть: Название точки из избранного маршрута до диспетчера дойти не может, пока не изменён контракт заявки. Подтвердить, что name нужно только справочнику и виджету.

Варианты:

A. name хранится только в справочнике и виджете; в заявку и диспетчеру не передаётся, диспетчер получает адрес строкой, как сейчас.

B. Добавить name в WaypointDTO, сущность заявки и сообщение диспетчеру (изменение контракта, T04.1).

Рекомендация: A; B — только если интеграторы диспетчерской подтвердят потребность.

## Вопрос 12. Поля адреса building и structure: проверка передачи в заявку

Откуда: [КОД] В адресном контракте building — номер корпуса, structure — номер строения; в WaypointDTO заявки building — строение, structure — корпус. В T01.1 поля копируются по имени, поэтому смысл может поменяться местами.

Суть: Какая семантика реально используется ниже по цепочке (диспетчер, исполнитель) и нужно ли менять сопоставление.

Варианты:

A. Копировать по имени (как сейчас); проверить на адресе с корпусом и строением, какие значения окажутся у исполнителя.

B. Поменять поля местами при передаче в заявку.

Рекомендация: A до проверки на стенде; маппинг не считать подтверждённым.

## Вопрос 13. Отсутствующее ожидание, антифрод и лимит многоточечных заявок в заявке (T04.1)

Откуда: [КОД] В расчёт отсутствующее ожидание передаётся как 0: без проверки на null цепочка в сервисе тарифов завершается NPE (CalculateServiceImpl.java:877-880, :1027-1029). Проверены два участка заявки: fraud-проверка TAXI_WAITING_TIME null пропускает, в сообщении диспетчеру null превращается в 0 (:316); остальную цепочку создания и обработки заявки не проверяли. Антифрод и лимит многоточечных заявок (сервис проверок заявок, по умолчанию 3 в сутки) — решение заказчика (вопрос 6 заказчику).

Суть: Как передавать отсутствующее ожидание в заявке и как реализовать пропуск проверок для заявок, связанных с избранным маршрутом.

Варианты:

Ожидание: A. В заявку передавать 0, как в расчёт. B. Передавать null там, где API заявки его допускает.

Пропуск проверок: A. По признаку связи заявки с маршрутом (favorite_route_id не пуст). B. Отдельный флаг.

Рекомендация: Ожидание — A (единообразно с расчётом и сообщением диспетчеру); пропуск — A; после снятия связи проверки применяются как обычно.

## Вопрос 14. Состав полей расширения заявки и блок «Заявка» на ER-диаграмме (T04.1)

Откуда: T01.1, раздел 6: favorite_route_id, favorite_route_version и снимок цены добавляются в request_for_taxi и request_for_group_transfer (у Request наследование TABLE_PER_CLASS, общей таблицы нет, Request.java:49). Дорожная карта: расширение заявки — favorite_route_id, original_fixed_cost, cost_variance_flag, is_favorite_trip; протокол 17.09, вопрос 12: достаточно существующего флага cost_variance_flag. На ER-диаграмме блок «Заявка» показывает эти поля как проектные.

Суть: Подтвердить состав полей расширения заявки, их владельца (T04.1, а не T01.1) и что cost_variance_flag уже существует или добавляется в T04.1.

Варианты:

A. Поля предлагаются в T04.1; в T01.1 они показаны на диаграмме как проектные, без статуса реализованных.

B. Убрать блок «Заявка» с ER-диаграммы T01.1.

Рекомендация: A.

## Вопрос 15. Какой tariffId попадает в заявку при заказе по избранному маршруту (T04.1)

Откуда: Запись 17.09 (00:27:55–00:30:03): при заказе по избранному маршруту «открывается номер этого тарифа по контракту, всё предзаполнено, калькулейт не открывается»; тариф в маршруте привязывает территорию, сервис и услугу, а не цену (00:30:51–00:31:50). T01.1, D07: tariff_id — снимок на момент расчёта, при замене тарифа сам не обновляется, доступность определяется по параметрам. [КОД] При загрузке нового прайса старый тариф получает active = false, новый — новый id (TariffServiceImpl.java:608-650); расчёт по tariffId принимает только активный тариф (CalculateServiceImpl.java:84-87).

Суть: Какой tariffId подставляется в заявку при заказе по маршруту: сохранённый в маршруте (он может стать неактивным после загрузки прайса) или текущий, найденный по параметрам на дату заказа; что происходит, если сохранённый тариф уже неактивен.

Варианты:

A. В заявку идёт текущий тариф, найденный по параметрам маршрута (организация, регион первой точки, класс, ночной признак) на дату заказа; сохранённый tariff_id остаётся снимком для реестров.

B. В заявку идёт сохранённый tariff_id; при загрузке нового прайса сервис маршрутов обновляет tariff_id (при пересчёте или по событию), иначе заказ невозможен.

C. В заявку идёт сохранённый tariff_id; если он неактивен, маршрут скрыт, как при истёкшем тарифе.

Рекомендация: A: согласуется с правилом B вопроса 3; номер тарифа в заявке нужен для привязки территории и услуги, а цену задаёт прайс. Решение зависит от ответа на вопрос 3.

Примечание: Влияет на T04.1 (поле тарифа в заявке) и на реестры: «по какому тарифу рассчитана плановая стоимость» остаётся снимком в маршруте.

# Часть 2. API (T01.2)

## Вопрос 16. Контур API: путь шлюза, формат страниц и ошибок, версия

Откуда: [КОД] gateway-main (application.yml): для каждого сервиса правило Path=/api/<сервис>/** с RewritePath=/api/<сервис>/(?<segment>.*), /${segment} — префикс отбрасывается вместе с именем сервиса (/api/tariffs/calculate → /calculate). По тому же шаблону /api/favorite-routes/{id} попал бы в сервис как /{id}, а не /favorite-routes/{id} (пути карточки TRANSPORT-45586 — без префикса). [КОД] Формат ошибок ExceptionBody (transport_core) принят в сервисах заявок и корпоративном; в других (например, vehicle) используется ProblemDetail. [КОД] Поиск в сервисе тарифов возвращает страницу Spring Page.

Суть: Подтвердить внешний путь и правило преобразования шлюзом, формат тела ошибки, формат страницы списка и политику версий API.

Варианты:

A. Внешний /api/favorite-routes, внутренний /favorite-routes (отдельное правило RewritePath=/api/(?<segment>.*), /${segment}); ExceptionBody; страница Spring Page (items заменить на content).

B. Внешний /api/favorite-routes, внутренний /{путь} по шаблону остальных сервисов (карточка меняется); ExceptionBody.

C. Собственный формат страницы и ошибок.

Рекомендация: A: пути карточки сохраняются, формат единообразен с платформой; предел размера страницы определяет архитектор.

## Вопрос 17. Права доступа к справочнику

Откуда: Протокол 10.09, п. 10: «доступ есть у всех, кто авторизован и имеет права». В БТ и карточке (BR-04) пользователь называется «Управляющий справочниками». [КОД] Права проверяются библиотекой role_check_starter по паре «HTTP-метод + шаблон URL»; разрешённые роли хранятся в сервисе ролей; при отказе — 403. Роль с названием «Управляющий справочниками» в коде платформы не найдена.

Суть: Какая роль платформы даёт право на справочник и как зарегистрировать пары (метод, URL) за ней; нужен ли 403 или 404 для чужих записей.

Варианты:

A. Существующая роль администратора корпоративного кабинета.

B. Новая роль «Управляющий справочниками» в сервисе ролей.

Рекомендация: A, если на стенде у администратора кабинета есть доступ к «Правилам поездок → Справочник»; иначе B. Заказчику выбор не передаётся. Для чужих записей предлагается 404 (запись не раскрывается).

## Вопрос 18. Методы изменения и деактивации

Откуда: Карточка TRANSPORT-45586 содержит POST, GET списка, GET по id и DELETE; метода изменения в ней нет, а изменение разрешено (протокол 10.09, п. 7) и нужно для BR-05, версий и истории. В карточке подтверждён метод DELETE, но не способ передачи версии. Версия записи (оптимистичная блокировка) должна приходить от клиента.

Суть: Какой метод использовать для изменения и как передавать версию при деактивации.

Варианты:

Изменение: PUT (полная замена, version в теле) или PATCH (частичное).

Деактивация: DELETE с параметром ?version=n или заголовком If-Match.

Рекомендация: PUT (форма сохраняет маршрут целиком, пересчёт зависит от всего набора точек); DELETE с параметром version. Карточку дополнить методом изменения.

## Вопрос 19. Семантика PUT и входных данных, сохранение без изменений

Откуда: T01.2 v0.5, раздел 5.4 и раздел 4 («Организация и технические поля»). Требует единого решения в OpenAPI.

Суть: Как обрабатывать пропущенные необязательные поля, явный null, неизвестные ключи и серверные поля во входном запросе (recommendedCost, метрики, tariffId, авторы, даты, номер, isActive, organizationId); как поступать при сохранении без изменений.

Варианты:

Пропуск необязательных: A. очищает значение (isNightTariff — false). B. сохраняет прежнее.

Неизвестные и серверные поля: A. игнорировать (входной DTO без них; organizationId из тела при несовпадении с токеном — 403). B. 400 на любое лишнее поле.

Сохранение без изменений: A. не сохранять, version и updatedAt не менять. B. всегда увеличивать version.

Рекомендация: Пропуск — A (PUT как полная замена); поля — A (поведение Spring/Jackson по умолчанию, настройку платформы проверить); без изменений — A ([КОД] Hibernate увеличивает version, только если сущность изменилась).

## Вопрос 20. Состояния записи, статус в ответе и повторный DELETE

Откуда: T01.1: удалённый и истёкший маршруты доступны только для чтения; истечение определяется по valid_to при чтении, is_active не меняется. T01.2 v0.5: в ответ предложено поле status (ACTIVE, EXPIRED), порядок проверок DELETE и 204 для повтора по уже удалённой записи; код ответа на изменение удалённой или истёкшей записи в карточке не определён.

Суть: Как интерфейс определяет, можно ли редактировать запись; какой код ответа на изменение удалённой или истёкшей записи; как вести себя повторному DELETE, если после первого удаления версия увеличилась.

Варианты:

Статус: A. Вычисляемое поле status в ответе (ACTIVE — период действует или не задан, EXPIRED — период истёк). B. Интерфейс сам сравнивает validTo с датой.

Код при изменении удалённой или истёкшей записи: A. 409. B. 422. C. 400.

Повторный DELETE: A. 204 без проверки версии и без новой истории; порядок проверок: 404, затем «уже удалена» → 204, затем версия → 409, затем активные заявки → 409. B. 409 по версии.

Рекомендация: Статус — A; код — A (409, состояние записи не позволяет операцию); повтор — A (повтор безопасен).

## Вопрос 21. Контракт предварительного расчёта для кнопок формы (T01.3, T01.4)

Откуда: T01.1, D12 и T01.2: кнопки «Рассчитать маршрут» и «Расчёт по тарифу» показывают расчёт в форме, а при сохранении сервер считает значения сам. Контракт предварительного расчёта нигде не определён; в карточке TRANSPORT-45586 такого метода нет.

Суть: Какой метод вызывает форма для предварительного расчёта (без сохранения), кто его владелец и как вести себя, если значения при сохранении отличаются от показанных пользователю.

Варианты:

A. Новый метод сервиса маршрутов (без сохранения), принимающий waypoints, transportType, serviceClass, isNightTariff и возвращающий расстояние, время, ожидание и расчётную цену; внутри те же вызовы geo и тарифа (T01.4).

B. Форма вызывает geo и сервис тарифов напрямую через шлюз.

Рекомендация: A: одна точка ответственности и единое правило выбора тарифа; при отличии значений сервер возвращает сохранённые, и форма показывает именно их.

## Вопрос 22. Идемпотентность POST и защита от конкурентного дубля

Откуда: T01.2, Q10: повтор POST при потере ответа может создать второй маршрут; проверка бизнес-дубля идемпотентность не заменяет. Критерий дубля (вопрос 4 заказчику): записи с тем же ключом и пересекающимся периодом.

Суть: Нужна ли идемпотентность POST и как защититься от одновременного создания дублей.

Варианты:

A. Без идемпотентного ключа; от конкурентного дубля защищает проверка в транзакции с блокировкой по организации либо уникальный индекс по хешу ключа сравнения.

B. Заголовок Idempotency-Key, повтор возвращает ранее созданный маршрут.

Рекомендация: A: создание маршрутов редкое (до 80 на старте); B — если появится импорт или массовое создание из интерфейса.

## Вопрос 23. Активные заявки: контракт проверки и защита от гонки при деактивации

Откуда: T01.1 и T01.2: при активной заявке удаление запрещено, завершённые поездки не препятствуют; состав активных статусов и защита от создания заявки во время деактивации не определены (Q12, T04.1). Недоступность проверки не означает отсутствие активных заявок.

Суть: Каким контрактом сервис маршрутов узнаёт об активных заявках (какие статусы активны, метод и владелец) и как исключить создание заявки по маршруту, пока он деактивируется.

Варианты:

A. Сервис заявок предоставляет метод «есть ли активные заявки по favorite_route_id»; деактивация и создание заявки согласуются через версию маршрута (заявка хранит favorite_route_version; деактивация меняет версию).

B. Сервис маршрутов хранит счётчик активных заявок, обновляемый событиями.

Рекомендация: A; при недоступности проверки деактивация отклоняется (500/503), а не выполняется.

## Вопрос 24. Проверка тарифа при выдаче списка: число вызовов и кэш

Откуда: T01.1, D07: наличие действующего тарифа проверяется при выдаче списка тем же вызовом TariffService. Бесплатное ожидание берётся из тарифа и в маршруте не хранится.

Суть: Сколько вызовов сервиса тарифов допустимо на страницу списка и нужен ли кэш.

Варианты:

A. Один вызов на страницу списка без собственного кэша.

B. Кэш значений на уровне сервиса маршрутов.

Рекомендация: A: данные зависят от тарифа, который меняется при загрузке прайса; кэш усложняет актуальность. Уточнить в T01.4.

## Вопрос 25. Массовый импорт маршрутов: способ реализации

Откуда: Ответы заказчика 10.09 и 17.09 (п. 11): импорт из Excel, до 80 маршрутов на старте; требования к ошибкам, дублям и разовости — вопрос 11 заказчику. Отчёт разработчика (05.10): шаблон и загрузка Excel реализованы, сообщения об ошибках по строкам, отказ от частичной загрузки. В T01.2 метода импорта нет.

Суть: Описать контракт импорта после ответа заказчика: метод, формат, синхронность и использование той же проверки и расчёта, что при создании.

Варианты:

A. Синхронный POST с файлом (multipart); каждая строка проходит те же проверки и расчёт, что при создании; при ошибке весь файл отклоняется и возвращается перечень ошибок по строкам.

B. Асинхронная задача с отчётом (для больших объёмов).

Рекомендация: A для объёма до 80 строк (до 26 точек в строке — время расчёта, вопрос 9); B — если объём вырастет. Нумерация — по счётчику (вопрос 6).

# Что убрано или изменено относительно редакции от 05.10

| Прежний вопрос | Решение |
| --- | --- |
| 7 (сотрудник для расчёта) | Объединён с вопросом 7 новой редакции: при поиске tariffId по варианту B должность сотрудника на стоимость не влияет. |
| 11 (сохранение без изменений, прежнее решение — убрать) | Возвращён в вопрос 19: нужно единое решение в OpenAPI. |
| 13 (бесплатное ожидание в списке) | Переформулирован как вопрос 24 (проверка тарифа при выдаче списка); значение бесплатного лимита в виджетах не показывается. |
| 10, 11, 12 (контур, права, методы) | Оставлены как вопросы 16, 17, 18; контур дополнен правилом преобразования шлюзом. |
| Вопрос 15 (новый, 07.10) | Добавлен по записи 17.09 (00:27:55–00:30:03): какой tariffId попадает в заявку; решение оставлено в актуальных вопросах. |
| Новые 1, 10–15, 19–23, 25 | Добавлены по заключениям 06.10, отчёту разработчика о готовности и сверке T01.2 v0.5. |